CPNE-CG — Centre de formation professionnelle

Informaticien de gestion ES — 3e ING-SE

RAPPORT DE PROJET

Laboratoire d'Expérimentation Avancée

Data Lake . ETL . Data Warehouse . Business Intelligence Architecture Medallion Bronze -> Silver -> Gold Stack : n8n . MinIO . Apache Hop . PostgreSQL 16 . Metabase v0.52.9

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Auteur | Nyanu Kodzo Selom |
| Formation | Informaticien de gestion ES — 3e année |
| Classe | 3 ING-SE |
| Etablissement | CPNE-CG |
| Annee academique | 2025–2026 |
| Modalite | Travail individuel |
| Date de remise | Dimanche 21 juin 2026 |
| Evaluation | 40 points |

Table des matières

1. Résumé Exécutif	5

2. Contexte et Objectifs	6

2.1 Contexte du laboratoire	6

2.2 Objectifs pédagogiques et techniques	6

3. Architecture du Pipeline	7

3.1 Vue d'ensemble — Architecture Médaillon	7

3.2 Stack technologique détaillée	7

3.3 Configuration Docker Compose	8

3.4 Flux de données detaille	8

4. Planification du Projet	10

4.1 Méthodologie de travail	10

4.2 Tâches prévues vs réalisées	10

4.3 Analyse des écarts	10

5. Sources de Données — Couche Bronze (Data Lake)	12

5.1 Principes de gouvernance du Data Lake	12

5.2 Vue d'ensemble des sources	12

5.3 Source 1 : Fichiers plats e-commerce (WF-01)	12

5.4 Source 2 : Base de données locale PostgreSQL — Docker (WF-02)	13

5.5 Source 3 : API Google Distance Matrix (WF-03)	14

6. Couche Silver — Transformations ETL (Apache Hop)	16

6.1 Principe de la couche Silver	16

6.2 Pipelines Silver détaillés	16

6.3 Gestion de la limitation JsonInput 102 MB	16

7. Couche Gold — Data Warehouse Dimensionnel	18

7.1 Justification du modèle en étoile	18

7.2 Tables de faits	18

fact_ecommerce_lines — Table de faits principale (541 909 lignes)	18

fact_shipment_lines — Table de faits logistique (183 lignes)	19

7.3 Tables de dimensions	19

7.4 Pipelines Gold et transformations clés	21

7.5 Optimisations du Data Warehouse	21

8. Tableau de Bord BI — Metabase v0.52.9	23

8.1 Configuration et connexion	23

8.2 Architecture technique des filtres interactifs	23

8.3 Dashboard Ventes — E-Commerce Analytics (#14)	23

8.4 Dashboard Logistique — Distances & Expéditions (#15)	24

8.5 Dashboard Clients — Geographie & Analyse (#16)	24

8.6 Dashboard Opérationnel — KPIs & Volumes (#17)	25

8.7 Synthèse de validation — 43 tests navigateur	25

8.8 Problèmes résolus lors du deploiement Metabase	25

9. Gouvernance des Données	27

9.1 Organisation du Data Lake MinIO	27

9.2 Stratégie Change Data Capture (CDC)	27

9.3 Qualité des données — 8 corrections documentees	27

10. Optimisations et Performances	29

10.1 Benchmark du pipeline ETL	29

10.2 Requêtes analytiques clés	29

10.3 Analyse des performances PostgreSQL	30

11. Problèmes Rencontrés et Solutions	31

12. Qualité et Intégrité des Données	32

12.1 Déroulement de la mise en œuvre — étapes réalisées	32

12.2 Analyse des risques	34

12.3 Architecture de contrôle qualité	34

12.4 Table silver.rejected — détail des rejets identifiés	34

12.5 Contraintes d'intégrité dans PostgreSQL Gold	34

12.6 Vue de monitoring qualité	35

12.7 Limite identifiée — clés inter-systèmes	35

12.8 Guide de démonstration — tester chaque cas d'intégrité	35

13. Gestion des Accès et Sécurité	38

13.1 Profils utilisateurs PostgreSQL Gold	38

13.2 Matrice des accès par table	38

13.3 Audit et corrections appliquées	38

13.4 Correction connexion Metabase	39

13.5 Guide de connexion — accès au Data Warehouse et à Metabase	39

14. Plan de Reprise d'Activité (PRA)	41

14.1 Périmètre et hypothèses	41

14.2 Scénario 1 — Source de données corrompue, renommée ou supprimée	41

14.3 Scénario 2 — Base source database_extern_local	41

14.4 Scénario 3 — PostgreSQL Gold (Data Warehouse) tombe	42

14.5 Scénario 4 — MinIO (Data Lake Bronze) tombe	42

14.6 Scénario 5 — Coupure Internet	43

14.7 Scénario 6 — Panne complète de la machine	43

14.8 Scénario 7 — Apache Hop hors service	43

14.9 Scénario 8 — n8n hors service	44

14.10 Tableau récapitulatif RTO / RPO	44

14.11 Script de sauvegarde recommandé	45

15. Conclusion et Recommandations	46

15.1 Bilan du projet	46

15.2 Analyse critique de l'architecture	46

16. Sources et Références	47

16.1 Documentation officielle des outils	47

16.2 Sources de données	47

16.3 Bibliographie technique	47

16.4 Références techniques	47

16.5 Versions des outils utilisés	48

Annexes	49

Annexe A — Architecture du Pipeline de Données	49

Annexe B — Schéma Dimensionnel Gold (Snowflake)	50

Annexe C — Dashboards Metabase en production	51

Annexe D — Etat final des tables Gold	53

Annexe E — Comptes Metabase et permissions	53

Annexe F — Scripts du Pipeline ETL	55

F.1 — Infrastructure Docker (docker-compose.yml)	55

F.2 — Scripts JavaScript n8n (Code nodes)	56

F.2.1 — Lecture d'un fichier source (WF-01 : data.csv)	56

F.2.2 — CDC (Change Data Capture) par hash MD5	56

F.2.3 — Restauration du binaire entre deux uploads S3	57

F.2.4 — Ecriture staging + sauvegarde du checksum	57

F.2.5 — Extraction PostgreSQL locale (WF-02)	58

F.3 — Micro-service ETL Runner (etl_runner/app.py)	58

F.4 — Script de demarrage Apache Hop (hop_start.sh)	59

F.5 — Workflow principal Apache Hop (main_etl.hwf)	60

F.6 — Workflow couche Silver (main_etl_silver.hwf)	61

F.7 — Pipeline Silver : nettoyage clients (01_silver_clients.hpl)	62

F.8 — Pipeline Gold : dimension date (01_dim_date.hpl)	62

# 1. Résumé Exécutif

Ce rapport décrit en détail la conception, la mise en œuvre et la validation d'un pipeline de données de bout en bout basé sur l'architecture Médaillon (Bronze -> Silver -> Gold). Il couvre l'ensemble du cycle de vie de la donnée : de la collecte brute depuis trois sources hétérogènes jusqu'à l'exposition dans quatre tableaux de bord interactifs Business Intelligence, en passant par les transformations ETL orchestrées en temps réel.

Le projet simule l'environnement de gestion des données d'une entreprise e-commerce internationale traitant des données transactionnelles, logistiques et géographiques. L'automatisation complète du pipeline — depuis la détection de changement CDC jusqu'au chargement Gold — garantit la fraîcheur des données sans intervention manuelle.

| 541 909 Lignes traitées | 9 747 748 EUR Chiffre d'affaires | 4 372 Clients uniques | 38 Pays couverts |
| --- | --- | --- | --- |

| 7 (2 faits + 4 dim.) Tables Gold | ~39 secondes Durée pipeline | 4 hétérogènes Sources | 43 / 43 (100%) Tests BI |
| --- | --- | --- | --- |

| KPI | Valeur | Description |
| --- | --- | --- |
| Volume traite | 541 909 lignes | Transactions e-commerce fusionne (data.json + data.csv) |
| Chiffre d'affaires | 9 747 747,93 EUR | CA total sur 374 jours (2010-12-01 a 2011-12-09) |
| Clients uniques | 4 372 | Acheteurs identifies sur la période |
| Articles distincts | 4 070 | Références produits différentes |
| Pays couverts | 38 | Pays de destination des commandes e-commerce |
| Expéditions logistiques | 183 lignes / 101 en-têtes | Données ERP database_extern_local |
| Entrepots Suisses | 4 hubs | Geneve, Lausanne, Zurich, Bern |
| Distances calculées | 33 paires O/D | Google Distance Matrix API |
| Dimension temporelle | 7 670 jours (2010-2030) | Couverture historique et prospective |
| Durée pipeline ETL | ~39 secondes | De la détection CDC au DWH Gold |
| Dashboards BI | 4 dashboards, 33 vues | Metabase v0.52.9 (port 3000) |

# 2. Contexte et Objectifs

## 2.1 Contexte du laboratoire

Le laboratoire porte sur l'expérimentation avancée d'un environnement de gestion des données moderne. Dans un contexte professionnel, les entreprises font face à une explosion du volume et de la variété des données : données transactionnelles issues des ERP, données comportementales collectées via des API, fichiers CSV/JSON produits par des systèmes hétérogènes. La capacite à intégrer, transformer et exposer ces données de manière fiable et performante est devenue une compétence fondamentale de l'ingénierie des données.

Ce projet simule un scénario réaliste : une entreprise e-commerce internationale dispose de données de vente en fichiers plats (Kaggle UK Online Retail), d'une base de données locale PostgreSQL (tournant en Docker sur le même PC que les fichiers CSV/JSON) contenant le catalogue produit, les clients et les expéditions, ainsi que d'un service de calcul de distances géographiques (Google Distance Matrix API). La mission est d'unifier ces sources dans un Data Warehouse analytique et d'en exposer les insights via un outil BI.

## 2.2 Objectifs pédagogiques et techniques

| Objectif | Réalisation |
| --- | --- |
| Mettre en œuvre un pipeline Data Lake -> DWH -> BI | Architecture Médaillon complète avec n8n, MinIO, Apache Hop, PostgreSQL, Metabase |
| Intégrer >= 3 sources hétérogènes | 4 sources : JSON/CSV flat files (fusionnés), BDD ERP PostgreSQL (4 tables), API Google Distance Matrix, Référentiel magasins |
| Assurer des transferts périodiques ET temps réel | CDC via hash MD5 sur chaque source + déclenchement POST HTTP vers Apache Hop |
| Appliquer nettoyage et normalisation | Parsing RFC 4180, conversion m->km, normalisation dates, gestion NULL, trim |
| Implémenter un modèle dimensionnel | 7 tables Gold : 2 faits + 4 dimensions + 1 calendrier + index optimises |
| Créer un tableau de bord interactif | Metabase v0.52.9 connecte au DWH Gold : 4 dashboards, 33 vues, 43 tests valides |
| Expérimenter la gouvernance des données | Organisation Medallion, audit trail Bronze permanent, Silver temporaire |
| Évaluer les performances de l'architecture | Benchmarks ETL, optimisation requêtes SQL, analyse des goulots d'étranglement |

# 3. Architecture du Pipeline

## 3.1 Vue d'ensemble — Architecture Médaillon

Le pipeline repose sur l'architecture Médaillon, un pattern standard de l'ingénierie des données moderne popularisé par Databricks. Ce pattern organise les données en trois couches progressives, chacune ayant un niveau de qualité croissant et une responsabilité précise :

| Couche | Stockage | Responsabilité | Durabilité | Données types |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bronze | MinIO (S3) | Conservation brute des sources — aucune transformation | Permanente (audit) | JSON, CSV, fichiers bruts |
| Silver | PostgreSQL silver.* | Nettoyage, normalisation, staging avant Gold | Temporaire (TRUNCATE) | Tables structurées nettoyées |
| Gold | PostgreSQL public.* | Modèle dimensionnel final — seule couche analytique | Permanente (DWH) | Star Schéma (faits + dims) |

Design clé : Silver est une couche de staging temporaire. Après chaque chargement Gold réussi, une action SQL TRUNCATE vide toutes les tables silver.*. Cette approche garantit que le DWH ne contient jamais de données intermédiaires et évite toute ambigüité lors d'une analyse.

Voir Annexe A Figure A.1 — Architecture complète : Médaillon Bronze -> Silver -> Gold -> BI

## 3.2 Stack technologique détaillée

| Composant | Technologie | Version | Port | Rôle technique |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orchestration | n8n | 2.21.7 (Docker) | 5678 | CDC, ingestion, déclenchement ETL via webhook HTTP. Surveille les fichiers via watchdog Python (etl-data-watcher.service) |
| Data Lake (Bronze) | MinIO | RELEASE.2024 | 9000/9001 | Stockage objet S3-compatible, fichiers bruts immuables |
| Staging | Bind-mount Docker /staging (entrée Apache Hop) | — | — | Répertoire monté en lecture dans Apache Hop. Le staging réel (Silver) est effectué dans Hop via des tables temporaires PostgreSQL — pas un service Docker indépendant |
| ETL | Apache Hop | 2.x (Docker) | 9999 | 13 pipelines Silver+Gold, conversions, upsert PostgreSQL |
| DWH | PostgreSQL 16 | 16.x (Docker) | 5432 | silver.* (temporaire) + public.* (Gold analytique) |
| ERP Source | PostgreSQL natif Linux (host.docker.internal) | 10.x (réseau) | 5433 | database_extern_local — 4 tables métier |
| API Géographie | Google Distance Matrix | v1 | HTTPS | Calcul distances et durées routières (33 paires O/D) |
| BI | Metabase | v0.52.9 (Docker) | 3000 | 4 dashboards connectes au DWH Gold |
| Conteneurisation | Docker Compose | 3.8 | — | Isolation, reproductibilité, networking inter-services |

## 3.3 Configuration Docker Compose

Tous les services sont orchestres dans un seul fichier docker-compose.yml. Le réseau bridge interne garantit que les services communiquent via leurs noms de service (ex : dwh_postgres:5432 depuis Metabase) sans exposition de ports vers l'extérieur sauf pour les interfaces utilisateur.

Services déclarés :

- n8n : image docker.n8n.io/n8nio/n8n:latest, volume ./n8n_data, depends_on minio (service_healthy), réseau interne 172.18.0.5:5678

- minio : image minio/minio:latest, volume ./minio/data, MINIO_ROOT_USER=nyanu / MINIO_ROOT_PASSWORD=nyanu1234 (dans docker-compose.yml), ports 9000/9001

- transform_hop : image apache/hop-web:latest, volume ./staging:/staging, port 8080:8080 (Hop Web UI), réseau interne 172.18.0.2

- dwh_postgres : image postgres:16, volume ./postgres_gold/data, POSTGRES_DB=data_warehouse_gold, POSTGRES_USER=nyanu, port 5433:5432

- metabase : image metabase/metabase:v0.52.9, depends_on dwh_postgres

## 3.4 Flux de données detaille

| Etape | Composant | Entrée | Sortie | Durée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | n8n WF-02 (CDC ERP) | BDD ERP PostgreSQL (host.docker.internal:5432) | MinIO bronze/database/*.json + /staging/database/ | ~1s |
| 2 | n8n WF-03 (Google API) | salesshipmentheader.json + API Google | MinIO bronze/distances/ + /staging/enrichment/ | ~3s |
| 3 | n8n WF-01 (Flat Files) | data.csv + data.json (/data_sources/) | MinIO bronze/flat-files/ + /staging/flat_files/ | ~6s |
| 4 | n8n -> HopApiServer | POST /run-etl port 9999 | Lancement main_etl.hwf | <1s |
| 5 | Hop main_etl_silver.hwf | 6 fichiers /staging/ | 6 tables silver.* PostgreSQL 16 | ~6s |
| 6 | Hop main_etl_gold.hwf | silver.* | 7 tables public.* (Gold DWH) | ~21s |
| 7 | Hop main_etl.hwf (cleanup) | 6 tables silver.* | TRUNCATE — silver vide | <1s |

Total end-to-end : ~39 secondes depuis la détection CDC jusqu'au chargement Gold complet, sans aucune intervention manuelle.

# 4. Planification du Projet

## 4.1 Méthodologie de travail

Le projet a été conduit selon une méthodologie itérative et incrémentale. Chaque couche de l'architecture (Bronze, Silver, Gold, BI) a été traitée comme un sprint indépendant avec des jalons de validation. Cette approche a permis de détecter les problèmes techniques couche par couche plutôt qu'en fin de projet.

La planification initiale estimait 29 heures de travail effectif. La réalité a révélé 42 heures, soit un écart de +13h (45%) principalement dû aux limitations techniques non anticipées documentées en Section 11, notamment les problèmes de connectivite réseau (WF-02 +4h) et la logique de boucle WF-03 (+4h).

## 4.2 Tâches prévues vs réalisées

| Phase | Tâche prévue | Tâche réelle | Prévu | Réel | Ecart | Jalon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Infrastructure | Mise en place Docker Compose | Idem + debugging réseaux Docker inter-conteneurs + configuration ports | 2h | 3h | +1h | J1 |
| Bronze | WF-01 : ingestion data.csv | WF-01 étendu : merge data.csv + data.json + parser RFC 4180 robuste (1 627 lignes corrigées) | 4h | 8h | +4h | J2 |
| Bronze | WF-02 : ingestion ERP 4 tables | WF-02 + ajout location_code a salesshipmentheader (ALTER TABLE + logique metier + 4 entrepôts Swiss) | 3h | 5h | +2h | J3 |
| Bronze | WF-03 : distances Google API | WF-03 + correction 25->33 paires (mapping 4 entrepôts Swiss avec adresses réelles) | 4h | 7h | +3h | J4 |
| Silver | 6 pipelines Hop Silver | Idem + résolution limitation JsonInput sur 102 MB (passage CSV) | 6h | 9h | +3h | J5 |
| Gold | 7 pipelines Hop Gold | Idem + extension dim_date 2020->2010 pour couvrir données historiques 2010 | 5h | 7h | +2h | J6 |
| Gold | Modèle flocon | Idem + ajout location_code/destination_city a dim_distances pour JOIN propre | 3h | 5h | +2h | J7 |
| Orchestration | CDC + déclenchement ETL | HopApiServer Java (HTTP port 9999) + CDC MD5 sur toutes les sources | 4h | 6h | +2h | J8 |
| BI | 4 dashboards Metabase | 4 dashboards complets, 33 visualisations, 43 tests valides | 4h | 6h | +2h | J9 |
| Documentation | Rapport technique | Rapport complet aligne grille d'évaluation | 4h | 6h | +2h | J10 |
| TOTAL | — | — | 29h | 42h | +13h | — |

## 4.3 Analyse des écarts

Les écarts observes résultent de quatre catégories de problèmes techniques non anticipes lors de la planification initiale :

Écart majeur (+4h) — Parsing CSV et perte de lignes :

La lecture naïve du fichier data.csv avec un split sur virgule produisait 240 284 lignes au lieu de 241 911, soit 1 627 lignes perdues. L'analyse a révélé que certaines descriptions de produits contenaient des virgules entre guillemets (ex : 'CREAM CUPID HEARTS COAT HANGER, PACK OF 6'). La solution a nécessité l'implémentation d'un parser RFC 4180 complet char-par-char en JavaScript dans n8n, incluant la gestion des états de guillemets.

Écart significatif (+3h) — Limitation Apache Hop JsonInput :

Le composant JsonInput d'Apache Hop ne peut pas traiter des fichiers JSON supérieurs a ~50 MB de manière fiable : sur le fichier data.json de 102 MB, il ne retournait qu'une seule ligne au lieu de 299 998. La solution définitive consistait à effectuer la fusion JSON+CSV dans n8n et à stocker le résultat en CSV dans le staging — format nativement géré par le composant CSVInput de Hop.

Écart significatif (+3h) — Incohérence des distances géographiques :

L'absence de location_code dans la table salesshipmentheader de la BDD ERP produisait 25 paires identiques depuis 'Marseille' (valeur par defaut). La correction a necessite : (1) un ALTER TABLE sur la BDD source, (2) la définition de 4 adresses Swiss reelles pour les entrepôts, (3) le refactoring complet de WF-03 pour mapper chaque entrepôt a son adresse réelle.

Écart technique (+2h) — JOIN dim_distances brise :

Les noms de villes retournent par l'API Google (géocodage inverse) différaient des valeurs brutes de l'ERP : Google retournait 'Lucerne' mais l'ERP contenait 'Luzern'. La solution consistait à ajouter un champ destination_city dérive de destination_query via SPLIT_PART(destination_query, ', ', 1) dans le pipeline Gold, sans modifier ni WF-03 ni la source ERP.

# 5. Sources de Données — Couche Bronze (Data Lake)

## 5.1 Principes de gouvernance du Data Lake

Le Data Lake MinIO est organisé selon quatre principes fondamentaux de gouvernance :

- Immutabilité : les fichiers Bronze ne sont jamais modifiés après leur création — ils constituent l'audit trail complet de toutes les données brutes ingérés

- Organisation hiérarchique : chaque bucket correspond à un type de source (flat-files, database, distances), permettant une navigation intuitive et des politiques de rétention différenciées

- Traçabilité : chaque fichier est horodaté et son hash MD5 est conserve pour la détection de changements futurs (CDC)

- Séparation des responsabilités : le bucket /staging/ (volumes Docker) est distinct de Bronze — c'est une zone temporaire de transit entre MinIO et Apache Hop, non soumise aux politiques de rétention

## 5.2 Vue d'ensemble des sources

| Source | Type | Format | Volume | Workflow | Bucket MinIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transactions e-commerce | Fichiers plats | JSON + CSV fusionne | 541 909 lignes / 76 MB | WF-01 | bronze/flat-files/ |
| Référentiel clients ERP | Base relationnelle | JSON (row_to_json) | 90 lignes | WF-02 | bronze/database/ |
| Catalogue articles ERP | Base relationnelle | JSON (row_to_json) | 193 lignes | WF-02 | bronze/database/ |
| En-tetes expeditions ERP | Base relationnelle | JSON (row_to_json) | 101 lignes | WF-02 | bronze/database/ |
| Lignes expeditions ERP | Base relationnelle | JSON (row_to_json) | 183 lignes | WF-03 | bronze/database/ |
| Distances geographiques | API tierce (Google) | JSON Distance Matrix | 33 paires O/D | WF-03 | bronze/distances/ |

## 5.3 Source 1 : Fichiers plats e-commerce (WF-01)

Le dataset UK Online Retail provient de Kaggle (Chen, D., 2019). Il a été intentionnellement scinde en deux fichiers pour simuler la realite d'une entreprise dont les données historiques sont dans un format (JSON) et les données récentes dans un autre (CSV) — scenario courant lors de migrations de systèmes.

| Fichier | Lignes | Période | Format | Taille | Colonnes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| data.json | 299 998 | 2010-12-01 a 2011-08-12 | Tableau JSON plat | ~102 MB | InvoiceNo, StockCode, Description, Quantity, InvoiceDate, UnitPrice, CustomerID, Country |
| data.csv | 241 911 | 2011-08-12 a 2011-12-09 | CSV RFC 4180 | ~34 MB | Identique — header line inclus |
| data_merged.csv (staging) | 541 909 | 2010-12-01 a 2011-12-09 | CSV fusionnel | 42,9 MB | Colonnes uniformisées — JSON converti en CSV |

Logique du workflow WF-01 (n8n) :

- Lecture parallèle de data.json (JSON.parse) et data.csv (parser RFC 4180 robuste)

- Fusion : JSON en premier (ordre chronologique 2010->2011-08) puis CSV (2011-08->12)

- CDC : calcul du hash MD5 sur le contenu merge — déclenchement uniquement si changement

- Upload MinIO (bronze/flat-files/) + copie /staging/flat_files/data_merged.csv

Correction RFC 4180 — detail technique :

Un parser CSV naif (String.split(',')) echoue sur les descriptions contenant des virgules protegees par des guillemets. La correction implementee suit strictement la RFC 4180 :

// Parser RFC 4180 char-par-char

let inQuote = false;

for (let i = 0; i < line.length; i++) {

if (line[i] === '"') { inQuote = !inQuote; }

else if (line[i] === ',' && !inQuote) { /* nouvelle colonne */ }

}

Ce parser a permis de récupérer les 1 627 lignes manquantes dont les descriptions contenaient des virgules.

## 5.4 Source 2 : Base de données locale PostgreSQL — Docker (WF-02)

La base database_extern_local est un PostgreSQL fonctionnant dans un conteneur Docker sur le même PC local que les fichiers data.csv et data.json (aucun lien avec un ERP). Elle contient le référentiel complet des clients, articles et expéditions, et est accessible depuis les autres conteneurs Docker via host.docker.internal:5432. Le workflow WF-02 effectue une extraction complète de chaque table via la fonction PostgreSQL row_to_json() qui sérialise chaque ligne en objet JSON.

| Table ERP | Colonnes clés | Lignes | Clé primaire | Relation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Clients | customer_no, first_name, last_name, email, city, country_code | 90 | customer_no | Reference depuis salesshipmentheader |
| Articles | item_no, description, unit_price, unit_cost, stock_qty, item_category | 193 | item_no | Reference depuis salesshipmentline |
| Salesshipmentheader | shipment_no, sell_to_customer_no, posting_date, ship_to_city, ship_to_country_code, location_code | 101 | shipment_no | En-Tête de relation avec salesshipmentline |
| Salesshipmentline | shipment_no, item_no, quantity, shipment_date, unit_price, gross_weight, net_weight | 183 | (shipment_no, item_no) | Ligne de détail de l'expédition |

Enrichissement métier — ajout de location_code :

La colonne location_code (VARCHAR 20) a été ajoutée a salesshipmentheader via ALTER TABLE pour identifier l'entrepôt d'expédition. Les 4 entrepôts suisses ont été assignes via une procédure stockée basée sur des règles métier dérivées du pays de destination du client :

| Entrepôt | location_code | Adresse complète | Pays desservis | Expéditions |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrepôt Geneve | MAGASIN-VERT | 10 Quai du Rhone, 1204 Geneve | Belgique, Suisse (pairs) | 40 |
| Entrepôt Lausanne | MAGASIN-BLANC | 25 Avenue de la Gare, 1003 Lausanne | Suisse (impairs) | 30 |
| Entrepôt Zurich | MAGASIN-JAUNE | 15 Bahnhofstrasse, 8001 Zurich | DE, AT, NL, NO, SE, SI, CZ | ~24 |
| Entrepôt Bern | MAGASIN-ROUGE | 5 Bundesplatz, 3011 Bern | IS, AF, US | 7 |

## 5.5 Source 3 : API Google Distance Matrix (WF-03)

Le workflow WF-03 calcule les distances et durées de trajet routier entre les 4 magasins suisses (origines fixes : Lausanne, Zürich, Bern, Genève) et les villes de destination. Il fonctionne en double mode :

Mode temps réel (webhook) : lorsqu'un client est localisé, une application envoie POST /webhook/distance-google avec {"destination": "adresse client"}. n8n répond immédiatement HTTP 202 (onReceived) et déclenche les 4 appels Google Distance Matrix API en parallèle. Les résultats sont stockés dans /staging/landing/distances/ et uploadés dans MinIO Bronze (bronze/etl-projet/raw/distances/AAAA/MM/JJ/).

Mode batch (sous-workflow / schedule) : déclenché par WF-04 (orchestrateur) ou à 08h00 quotidiennement. Lit toutes les destinations depuis /staging/database/salesshipmentheader.json et calcule les distances pour l'ensemble des clients. Ce mode implémente un CDC (hash MD5) : si les distances n'ont pas changé, l'upload MinIO est ignoré.

Origines fixes (magasins) :
• Lausanne : Place du Flon 4, 1004 Lausanne, Switzerland
• Zürich : Europaallee 15, 8004 Zürich, Switzerland
• Bern : Bundesgasse 8, 3011 Bern, Switzerland
• Genève : Quai du Rhône 12, 1204 Genève, Switzerland

| Parametre | Detail |
| --- | --- |
| Endpoint | https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json |
| Methode | HTTP GET avec paramètres origins, destinations, mode=driving, language=fr |
| Deduplication | Seules les paires (origin, destination) uniques sont envoyées — évite les appels redondants |
| Paires calculees | 33 uniques (4 entrepôts x n villes de destination) |
| Coverage | 80/101 en-têtes joignables (21 sans ship_to_city renseigne dans l'ERP) |
| Champs stocks | origin_query, destination_query, origin_address, destination_address, distance_meters, duration_seconds, element_status |
| CDC | Hash MD5 sur le JSON resultant — recalcul uniquement si nouvelles expéditions |
| Gestion erreurs | element_status != 'OK' conserve comme NULL dans Gold |

# 6. Couche Silver — Transformations ETL (Apache Hop)

## 6.1 Principe de la couche Silver

La couche Silver applique le principe de nettoyage minimal et cible : seules les transformations nécessaires à la cohérence des données sont appliquées ici. Les conversions de types complexes (dates, numériques), les calculs dérivés (montants, distances en km) et les jointures sont réservés à la couche Gold. Cette séparation des responsabilités facilite le débogage et la reproductibilité des pipelines.

Architecture des pipelines Silver : le workflow parent main_etl_silver.hwf enclenche séquentiellement 6 sous-workflows, chacun charge d'une table. En cas d'échec d'un pipeline Silver, le pipeline Gold ne se déclenche pas — garantissant la cohérence Gold.

## 6.2 Pipelines Silver détaillés

| Pipeline | Source | Lignes | Transformations appliquées | Stratégie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01_silver_clients.hpl | /staging/database/clients.json | 90 | JsonInput ($.data[*].*) ; Trim both tous champs String | TRUNCATE + INSERT |
| 02_silver_articles.hpl | /staging/database/articles.json | 193 | JsonInput ; Trim ; unit_price et stock_qty numeriques propres | TRUNCATE + INSERT |
| 03_silver_shipmentheader.hpl | /staging/database/salesshipmentheader.json | 101 | JsonInput ; Trim ; location_code propage ; 21 ship_to_city vides conserves | TRUNCATE + INSERT |
| 04_silver_shipmentlines.hpl | /staging/database/salesshipmentline.json | 183 | JsonInput ; Trim ; gross/net_weight, unit_volume numériques propres | TRUNCATE + INSERT |
| 05_silver_distances.hpl | /staging/enrichment/distance_matrix.json | 33 | JsonInput ; Trim ; conversions m->km et s->min reservées a Gold | TRUNCATE + INSERT |
| 06_silver_flat_files.hpl | /staging/flat_files/data_merged.csv | 541 909 | CSVInput batch 1 000 ; Trim ; tous champs en String pour Gold (conversions différées) | TRUNCATE + INSERT |

## 6.3 Gestion de la limitation JsonInput 102 MB

Le composant JsonInput d'Apache Hop utilise une implémentation en mémoire qui ne supporte pas les fichiers JSON de grande taille. Sur le fichier data.json (102 MB, 299 998 lignes), JsonInput retournait une seule ligne — comportement non documente dans la version 2.x.

La solution en deux étapes :

- Etape 1 (n8n WF-01) : conversion du JSON vers CSV via le parser RFC 4180 robuste. Le fichier data_merged.csv résultant (42,9 MB) est significativement plus compact grâce à l'absence de caractères JSON structuraux.

- Etape 2 (pipeline 06) : utilisation du composant CSVInput de Hop qui gère nativement les grands fichiers via un streaming séquentiel. Commit par batch de 1 000 lignes pour réduire la pression transactionnelle sur PostgreSQL.

# 7. Couche Gold — Data Warehouse Dimensionnel

## 7.1 Justification du modèle en étoile

Le modèle en Etoile (Star Schéma) a été choisi pour sa simplicité de lecture et ses performances analytiques supérieures aux modèles normalises (3NF) pour les requêtes OLAP. Ses avantages dans ce contexte :

- Requêtes analytiques simplifiées : une seule jointure entre une table de faits et ses dimensions

- Lisibilité pour les outils BI : Metabase, Power BI et Tableau optimisent nativement leurs requêtes sur ce modèle

- Performance : réduction du nombre de jointures, indexes sur les clés naturelles

- Extensibilité : ajout de nouvelles dimensions possible sans modifier les tables de faits existantes

Le schéma complet est présente en Annexe B. Il comporte deux tables de faits (e-commerce et logistique) et cinq dimensions (date, articles, clients, en-têtes d'expédition, distances).

Voir Annexe B Figure B.1 — Star Schéma Gold : 2 tables de faits + 4 dimensions + 1 calendrier

## 7.2 Tables de faits

### fact_ecommerce_lines — Table de faits principale (541 909 lignes)

Cette table constitue le cœur analytique du projet. Elle capture chaque ligne de transaction e-commerce avec ses mesures quantitatives (quantité, prix, montant) et ses clés de jointure vers les dimensions.

| Colonne | Type | Description | Source Silver |
| --- | --- | --- | --- |
| id | SERIAL (PK) | Identifiant séquentiel auto-incrémenté | — |
| invoice_no | VARCHAR | Numero de facture (ex : 536365) | silver.ecommerce_lines.InvoiceNo |
| stock_code | VARCHAR | Code article Kaggle (ex : 85123A) | silver.ecommerce_lines.StockCode |
| description | VARCHAR | Libelle produit | silver.ecommerce_lines.Description |
| quantity | DECIMAL | Quantité commandée — négatif = retour | Conversion String->Integer via ScriptValueMod |
| unit_price | DECIMAL | Prix unitaire HT en GBP | Conversion String->Decimal, point decimal anglais |
| invoice_date | TIMESTAMP | Date/heure de facturation | Parsing M/D/YYYY H:MM -> Timestamp PostgreSQL |
| customer_id | VARCHAR | ID client Kaggle — NULL si anonyme | String vide -> NULL |
| country | VARCHAR | Nom de pays complet (ex : United Kingdom) | Direct depuis Silver |
| country_iso2 | CHAR(2) | Code ISO-2 calcule par pycountry (ex : GB) | Transformation Python pycountry |
| total_amount | DECIMAL | Montant total = quantity x unit_price | ScriptValueMod : parseFloat(qty)*parseFloat(price) |

Conservation des valeurs 'négatives' et 'zéro' : les lignes avec quantity < 0 (retours), unit_price = 0 (cadeaux) ou StockCode non standard (POST, BANK CHARGES) sont conservées. Elles représentent 1,96% du volume et ont une valeur analytique réelle (taux de retour, frais de port).

### fact_shipment_lines — Table de faits logistique (183 lignes)

Cette table capture les détails opérationnels des expéditions : quantités, poids, volumes par article et par expédition.

| Colonne | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | SERIAL (PK) | Identifiant séquentiel |
| document_no | VARCHAR (FK) | Cle vers dim_shipment_headers (header_id = shipment_no ERP) |
| line_no | INTEGER | Numero de ligne dans l'expédition |
| article_id | VARCHAR (FK) | Cle vers dim_articles (article_id = item_no ERP) |
| quantity | DECIMAL | Quantité expédiée |
| uom_code | VARCHAR | Code unité de mesure |
| gross_weight | DECIMAL | Poids brut de la ligne |
| net_weight | DECIMAL | Poids net de la ligne |
| unit_volume | DECIMAL | Volume unitaire de l'article |
| location_code | VARCHAR | Code entrepôt d'expédition |
| shipment_date | DATE | Date d'expédition de la ligne |

## 7.3 Tables de dimensions

dim_date — Calendrier analytique (7 670 lignes)

Dimension calendaire générée directement par PostgreSQL via generate_series() sans couche Silver intermédiaire. Couvre la période 2010-01-01 a 2030-12-31 pour inclure les données historiques e-commerce (2010) et permettre des analyses prospectives.

| Colonne | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| date_id | DATE (PK) | Date (cle primaire) — jointure via CAST(invoice_date AS DATE) |
| year | SMALLINT | Année (2010-2030) |
| quarter | SMALLINT | Trimestre (1-4) |
| month | SMALLINT | Mois numérique (1-12) |
| month_name | VARCHAR | Nom du mois en français (Janvier, Février, ...) |
| week | SMALLINT | Numero de semaine ISO (1-53) |
| day_of_month | SMALLINT | Jour du mois (1-31) |
| day_of_week | SMALLINT | Jour de la semaine (1=lundi, 7=dimanche) |
| day_name | VARCHAR | Nom du jour en francais (Lundi, Mardi, ...) |
| is_weekend | BOOLEAN | TRUE si samedi (7) ou dimanche (6) |

Extension de la plage temporelle : la plage initiale 2020-2030 a été étendue à 2010-2030 après constat que les données e-commerce démarraient en décembre 2010. Sans cette correction, toutes les jointures sur invoice_date < 2020 auraient retourne NULL.

dim_customers — Dimension clients (90 lignes)

| Colonne | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| customer_id | VARCHAR (PK) | Identifiant client (customer_no ERP) |
| name | VARCHAR | Nom complet (concat first_name + last_name) |
| country | VARCHAR | Code pays ISO-2 (ex : CH, DE) |
| post_code | VARCHAR | Code postal du client |
| location_code | VARCHAR | Code entrepôt associe au client |
| currency_code | VARCHAR | Code devise (CHF, EUR, USD...) |
| salesperson_code | VARCHAR | Code du commercial responsable du compte |

dim_articles — Dimension articles (193 lignes)

| Colonne | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| article_id | VARCHAR (PK) | Identifiant article (item_no ERP) |
| description | VARCHAR | Libelle complet de l'article |
| unit_of_measure | VARCHAR | Unite de mesure (PCS, KG, L...) |
| type | VARCHAR | Sous-catégorie de type produit |
| item_category | VARCHAR | Catégorie principale (ex : HOMEWARE) |
| unit_price | DECIMAL | Prix unitaire de vente HT |
| unit_cost | DECIMAL | Cout unitaire d'achat |
| costing_method | VARCHAR | Méthode de valorisation (FIFO, Moyen Pondéré...) |

dim_shipment_headers — En-têtes expéditions (101 lignes)

| Colonne | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| header_id | VARCHAR (PK) | Identifiant en-tête (shipment_no ERP) |
| customer_id | VARCHAR (FK) | Clé vers dim_customers |
| order_no | VARCHAR | Numero de commande client |
| shipment_date | DATE | Date d'expédition effective |
| posting_date | DATE | Date de comptabilisation dans l'ERP |
| ship_to_city | VARCHAR | Ville de destination (ex : Alpnach Dorf) |
| ship_to_country | VARCHAR | Pays de destination ISO-2 |
| ship_to_post_code | VARCHAR | Code postal de destination |
| location_code | VARCHAR | Code entrepôt d'origine (cle vers dim_distances) |
| shipment_method | VARCHAR | Mode d'expédition (FEDEX, DHL...) |
| salesperson_code | VARCHAR | Commercial responsable de la vente |

dim_distances — Routes géographiques (20 lignes)

Cette dimension stocke les distances et durées de trajet calculées par l'API Google entre chaque entrepôt suisse et les villes de destination. Elle est jointe à dim_shipment_headers via la clé composite (location_code, destination_city).

| Colonne | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | SERIAL (PK) | Identifiant sequentiel auto-incremente |
| order_id | VARCHAR (FK) | Reference vers dim_shipment_headers (order_id) |
| origin | VARCHAR | Adresse d'origine complète (entrepôt Swiss) |
| destination | VARCHAR | Ville de destination dérivée de destination_query |
| distance_km | DECIMAL | Distance routière en km (converti depuis mètres / 1000) |
| duration_min | DECIMAL | Durée estimée en minutes (converti depuis secondes / 60) |
| extracted_at | TIMESTAMP | Horodatage de l'extraction Google API |

Cle de jointure : dim_distances.destination = SPLIT_PART(destination_query, ', ', 1). Cette derivation extrait 'Alpnach Dorf' depuis 'Alpnach Dorf, CH', correspondant exactement a ship_to_city dans dim_shipment_headers. Solution sans modification de WF-03 ni de la source ERP.

## 7.4 Pipelines Gold et transformations clés

| Pipeline | Source Silver | Transformations Gold | Stratégie |
| --- | --- | --- | --- |
| 01_dim_date.hpl | generate_series SQL | 7 670 jours 2010-2030 ; noms FR ; is_weekend ; InsertUpdate sur date_id | InsertUpdate (upsert) |
| 02_dim_articles.hpl | silver.articles | Mapping item_no -> article_id ; trim final | TRUNCATE + INSERT |
| 03_dim_customers.hpl | silver.clients | Concat first_name + ' ' + last_name -> name ; normalisation ISO-2 | TRUNCATE + INSERT |
| 04_dim_shipment_headers.hpl | silver.salesshipmentheader | Propagation location_code ; normalisation dates String -> DATE | TRUNCATE + INSERT |
| 05_dim_distances.hpl | silver.distance_matrix | distance_meters/1000 -> distance_km ; duration_seconds/60 -> duration_min ; SPLIT_PART -> destination_city ; CASE SQL -> location_code | TRUNCATE + INSERT |
| 06_fact_shipment_lines.hpl | silver.salesshipmentline | Liens article_id et document_no ; validation numérique grossWeight/netWeight | TRUNCATE + INSERT |
| 07_fact_ecommerce_lines.hpl | silver.ecommerce_lines | Parsing date M/D/YYYY H:MM -> Timestamp ; String -> Integer/Decimal ; total_amount = qty*price ; customer_id vide -> NULL ; pycountry -> country_iso2 | TRUNCATE + INSERT |

## 7.5 Optimisations du Data Warehouse

| Optimisation | Tables concernees | Impact mesure / justification |
| --- | --- | --- |
| Cles primaires SERIAL | Toutes tables Gold | Identification O(1), pas de surcout applicatif |
| Index B-tree automatique sur PK | Toutes | PostgreSQL cree un index sur chaque PK — JOIN O(log n) |
| Index UNIQUE (location_code, destination_city) | dim_distances | JOIN composite O(log n) avec dim_shipment_headers |
| TRUNCATE vs DELETE sur rechargement | Silver + faits | TRUNCATE : O(1), DELETE : O(n) avec MVCC ligne par ligne |
| Batch commit 1 000 sur CSVInput | silver.ecommerce_lines | 542 commits vs 541 909 — réduction de 99,9% des transactions réseau |
| generate_series cote serveur | dim_date | 0 octet transfère sur le réseau — génération de 7 670 lignes cote PostgreSQL |
| total_amount persiste | fact_ecommerce_lines | Evite qty*unit_price à chaque requête analytique CA — gain mesurable sur 541 909 lignes |
| Cleanup Silver post-Gold | Toutes silver.* | Libère l'espace disque et évite la confusion données temporaires / finales |
| Schémas séparés silver.* / public.* | Toutes tables | Sécurité : Metabase ne peut accéder qu'a public.* — silver.* invisible au BI |

# 8. Tableau de Bord BI — Metabase v0.52.9

## 8.1 Configuration et connexion

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Outil BI | Metabase v0.52.9 Open Source (Docker, port 3000) |
| Source de données | PostgreSQL Gold DWH (hostname dwh_postgres, port 5432, base data_warehouse_gold) |
| Schéma expose | public.* uniquement (silver.* non visible) |
| Compte lecture seule | nyanu (SELECT uniquement sur public.*) |
| Compte admin | admin@etl-projet.local (acces complet) |
| URL d'accès | http://172.18.0.7:3000 |
| Validation | 43 tests navigateur — 100% (0 erreur, 0 absente) |

## 8.2 Architecture technique des filtres interactifs

Tous les dashboards utilisent le pattern SQL a chainages optionnels de Metabase. Ce pattern transforme chaque filtre en paramètre optionnel :

SELECT col1, SUM(total_amount) AS ca

FROM fact_ecommerce_lines

WHERE 1=1

[[AND EXTRACT(YEAR FROM invoice_date) = {{annee}}::integer]]

[[AND country = {{pays}}]]

[[AND invoice_date >= {{date_debut}}::date]]

GROUP BY col1 ORDER BY ca DESC

La syntaxe [[...]] rend le filtre optionnel : sans valeur sélectionnée, la clause AND est ignorée. Chaque template-tag {{nom}} correspond à un widget de filtre dans le dashboard. La configuration precise de chaque tag dans l'API Metabase v0.52 :

{ "type": "variable", "widget-type": "string/=",

"template-tag": {"type": "text", "name": "année", "display-name": "Annee"} }

Correction critique Metabase v0.52 : les filtres de type ["dimension",...] étaient silencieusement ignores. Le remplacement par ["variable",["template-tag","nom"]] a été applique sur tous les dashboards #14-17.

## 8.3 Dashboard Ventes — E-Commerce Analytics (#14)

Ce dashboard analyse l'activité e-commerce sur 541 909 transactions (2010-2011, 38 pays). Il est le tableau de bord principal de l'équipe commerciale. Il comporte 10 visualisations et 4 filtres indépendants.

Voir annexe C Figure C.1 — Dashboard #14 : Ventes E-Commerce Analytics

| Filtre | Type Metabase | SQL injecte | Valeurs |
| --- | --- | --- | --- |
| Année | string/= | [[AND EXTRACT(YEAR FROM invoice_date) = {{annee}}::integer]] | 2010, 2011 |
| Pays | string/= | [[AND country = {{pays}}]] | 38 pays (liste dynamique) |
| Date début | date/single | [[AND invoice_date >= {{date_debut}}::date]] | Champ libre |
| Date fin | date/single | [[AND invoice_date <= {{date_fin}}::date]] | Champ libre |

| Filtre applique | CA Total | Commandes | Panier Moyen | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Global 2010-2011 | 9 747 748 EUR | 25 900 | 376 EUR | UK représente 84% du CA |
| Année = 2010 | 2 559 942 EUR | 7 200 | 355 EUR | Première année d'activité |
| Année = 2011 | 7 187 806 EUR | 18 700 | 384 EUR | Croissance +181% vs 2010 |
| Pays = United Kingdom | 8 187 806 EUR | 23 494 | 348 EUR | Marche principal (84%) |
| Pays = Germany | 221 698 EUR | 603 | 368 EUR | 2e marche européen |
| Pays = France | ~95 000 EUR | ~360 | ~264 EUR | Marche secondaire |
| 2011 + United Kingdom | ~6 800 000 EUR | ~19 000 | ~358 EUR | Pic UK 2011 |

## 8.4 Dashboard Logistique — Distances & Expéditions (#15)

Ce dashboard analyse les flux d'expédition depuis les 4 entrepôts suisses (101 expéditions, 20 destinations). Il s'appuie sur la jointure dim_distances x dim_shipment_headers via (location_code, ship_to_city = destination_city).

Voir annexe C Figure C.2 — Dashboard #15 : Logistique Distances & Expéditions

| Entrepôt | Dist. Moy. (km) | Dist. Max (km) | Expéditions | Nb routes | Hub rôle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Global (4 hubs) | 1 069,2 | 10 377 | 101 | 29 | Vue consolidée |
| MAGASIN-VERT | 345,6 | 844 | 40 | 10 | Hub Europe Ouest |
| MAGASIN-BLANC | 178,3 | 232 | 30 | 7 | Hub Suisse local |
| MAGASIN-JAUNE | ~419 | ~850 | ~24 | 9 | Hub Europe Centrale |
| MAGASIN-ROUGE | 5 983,5 | 10 377 | 7 | 3 | Hub longue distance (Afrique) |

## 8.5 Dashboard Clients — Geographie & Analyse (#16)

Ce dashboard croise deux référentiels : les clients des transactions e-commerce (fact_ecommerce_lines.country en noms complets) et les clients du système ERP (dim_customers.country en codes ISO-2). Ces deux sources ont des formats de pays différents, nécessitant deux filtres indépendants.

Voir annexe C Figure C.3 — Dashboard #16 : Clients Geographie & Analyse

| Pays e-commerce | Clients uniques | CA Total | Panier Moyen | Part du CA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Global (38 pays) | 4 372 | 9 747 748 EUR | 376 EUR | 100% |
| United Kingdom | 3 950 | 8 187 806 EUR | 348 EUR | 84% |
| Germany | 95 | 221 698 EUR | 368 EUR | 2,3% |
| France | 87 | ~95 000 EUR | ~264 EUR | 1,0% |
| Netherlands | ~60 | ~285 000 EUR | ~475 EUR | 2,9% |

## 8.6 Dashboard Opérationnel — KPIs & Volumes (#17)

Ce dashboard consolide sur un écran unique les métriques e-commerce et logistiques avec 3 filtres indépendants, permettant des analyses croisées entre les deux domaines métier.

Voir annexe C Figure C.4 — Dashboard #17 : Operationnel KPIs & Volumes

| Année | Lignes e-commerce | Taux de retour | Expéditions | Qte totale expédiée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 + 2011 | 541 909 | 1,96% | 101 | 11 012 050 |
| 2010 uniquement | 42 481 | 1,88% | — | — |
| 2011 uniquement | 499 428 | 1,97% | — | — |

## 8.7 Synthèse de validation — 43 tests navigateur

| Dashboard | Cartes | Filtres | Tests | OK | Taux |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventes (#14) | 10 | 4 | 11 | 11 | 100% |
| Logistique (#15) | 7 | 1 | 9 | 9 | 100% |
| Clients (#16) | 7 | 2 | 9 | 9 | 100% |
| Opérationnel (#17) | 9 | 3 | 14 | 14 | 100% |
| TOTAL | 33 | 10 | 43 | 43 | 100% |

## 8.8 Problèmes résolus lors du deploiement Metabase

| problème | Impact | Version | Correction |
| --- | --- | --- | --- |
| Cible [dimension,...] ignorée | Filtres sans effet | v0.52 | ["variable",["template-tag","nom"]] sur tous les dashboards |
| Type category sur filtres | Dropdowns non interactifs | v0.52 | Passage a string/= sur tous les template-tags |
| Filtre année non connecte (#14) | Sélection 2010/2011 sans effet | v0.52 | Ajout mapping pa->année sur les 10 dashcards |
| Cartes dupliquées sur #14 | CA Total affiche deux fois | v0.52 | Suppression des dashcards en double (dc#35, dc#36) |
| Années 2026/2027 sur #17 | Filtre sans résultats | v0.52 | Correction values_source_config -> [2010, 2011] |
| Dropdowns vides (#16) | Filtres pays inutilisables | v0.52 | Source card #61 (pays e-com) + card #64 (pays ERP) |
| id:null pour nouvelles cartes | Erreur 400 IDs must be unique | v0.52 | id:-1 comme identifiant temporaire (convention Metabase) |
| 5 anciens dashboards #1-5 vides | Navigation confuse | v0.52 | Archivage des dashboards obsolètes |

# 9. Gouvernance des Données

## 9.1 Organisation du Data Lake MinIO

Le Data Lake MinIO est organisé selon une hiérarchie claire par type de source et date de chargement. L'architecture de buckets reflète les principes de la gouvernance moderne : lisibilité, traçabilité et sécurité.

| Bucket | Type de données | Contenu | Rétention | Accès |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bronze/flat-files/ | Fichiers plats | data_merged.json (76 MB) | Permanente | WF-01 (écriture) ; Hop (lecture) |
| bronze/database/ | ERP JSON | clients.json, articles.json, salesshipmentheader.json, salesshipmentline.json | Permanente | WF-02 (écriture) ; Hop (lecture) |
| bronze/distances/ | API JSON | distance_matrix.json (33 paires O/D) | Permanente | WF-03 (écriture) ; Hop (lecture) |

## 9.2 Stratégie Change Data Capture (CDC)

La détection de changements repose sur un hash MD5 calcule sur le contenu complet de chaque source. Ce pattern — appelé fingerprinting — est plus robuste qu'une comparaison de dates de modification de fichiers, car il détecte aussi les modifications rétroactives.

Principe de fonctionnement :

- A chaque exécution, n8n calcule le MD5 du contenu source (table ERP, fichier, réponse API)

- Il compare avec le hash précédent stocke dans MinIO (.hash file)

- Si égal : aucune action — économies de ressources (CPU, réseau, espace disque)

- Si différent : ingestion Bronze, mise à jour du .hash, déclenchement ETL Silver+Gold

- Idempotence garantie : les pipelines Hop utilisent tous TRUNCATE + INSERT, donc peuvent être relances sans risque de doublons

## 9.3 Qualité des données — 8 corrections documentees

| Problème | Détectes-en | Traitement | Couche |
| --- | --- | --- | --- |
| Virgules dans descriptions CSV | Bronze WF-01 | Parser RFC 4180 char-par-char (1 627 lignes récupérées) | Bronze |
| JSON 102 MB non lisible par Hop | Silver (test) | Conversion CSV dans n8n avant staging | Bronze -> Staging |
| 21 ship_to_city vides dans l'ERP | Silver/Gold | Conservées, tracées NULL dans dim_distances | Gold |
| Noms de villes Google vs ERP differents | Gold (JOIN) | SPLIT_PART(destination_query, ', ', 1) -> destination_city | Gold |
| location_code absent de la source ERP | Bronze WF-02 | ALTER TABLE + logique métier (4 entrepôts Swiss) | Source + Bronze |
| Dates format US (M/D/YYYY H:MM) | Silver (type check) | SimpleDateFormat Java dans ScriptValueMod Hop | Gold |
| customer_id vide (clients anonymes) | Silver (analyse) | String vide -> NULL en Gold | Gold |
| 25 paires O/D identiques (Marseille) | Gold (distances) | Mapping 4 adresses Swiss reelles dans WF-03 | Bronze WF-03 |

# 10. Optimisations et Performances

## 10.1 Benchmark du pipeline ETL

| Etape | Composant | Durée | Volume | Optimisation clé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Détection CDC | n8n (MD5) | ~1s | 4 tables + 2 fichiers | Hash MD5 global vs comparaison ligne par ligne |
| Extraction ERP | n8n WF-02 | ~1s | 568 lignes ERP | row_to_json() : 1 seule requete par table |
| Distances Google | n8n WF-03 | ~3s | 33 paires | Déduplication : 33 appels vs 101 sans dedup |
| Merge CSV/JSON | n8n WF-01 | ~6s | 541 909 lignes | Upload MinIO en stream ; RFC 4180 optimise |
| 6 pipelines Silver | Apache Hop | ~6s | 541 909 + 567 lignes | CSVInput batch 1 000 ; TRUNCATE prealable |
| 7 pipelines Gold | Apache Hop | ~21s | 541 909 + 567 lignes | InsertUpdate PK ; generate_series cote serveur |
| Cleanup Silver | Apache Hop | <1s | 6 tables | TRUNCATE O(1) vs DELETE O(n) |
| TOTAL end-to-end | — | ~39s | 541 909 lignes | Pipeline entièrement automatise |

## 10.2 Requêtes analytiques clés

Requête 1 — CA mensuel avec filtres dynamiques :

SELECT DATE_TRUNC('month', invoice_date) AS mois,

SUM(total_amount) AS ca_mensuel,

COUNT(DISTINCT invoice_no) AS nb_commandes

FROM fact_ecommerce_lines

WHERE 1=1

[[AND EXTRACT(YEAR FROM invoice_date) = {{annee}}::integer]]

[[AND country = {{pays}}]]

GROUP BY 1 ORDER BY 1;

Requête 2 — Top 10 produits par CA :

SELECT stock_code, description,

SUM(total_amount) AS ca_produit,

SUM(quantity) AS qte_totale

FROM fact_ecommerce_lines

WHERE quantity > 0  -- exclure les retours

[[AND country = {{pays}}]]

GROUP BY 1, 2 ORDER BY ca_produit DESC LIMIT 10;

Requête 3 — Distances par entrepôt (hub logistique) :

SELECT d.origin, d.destination,

d.distance_km, d.duration_min,

COUNT(h.header_id) AS nb_expeditions

FROM dim_distances d

LEFT JOIN dim_shipment_headers h

ON h.location_code = d.location_code

AND h.ship_to_city = d.destination

[[WHERE d.location_code = {{entrepot}}]]

GROUP BY 1,2,3,4 ORDER BY d.distance_km DESC;

## 10.3 Analyse des performances PostgreSQL

Les index B-tree automatiques sur les clés primaires garantissent des jointures O(log n). Sur fact_ecommerce_lines (541 909 lignes), une requête analytique GROUP BY pays sans filtre s'exécute en moins de 200ms grâce au partitionnement logique par total_amount persiste. Les EXPLAIN ANALYZE ont confirmé des Séquentiel Scans évités sur les dimensions grâce aux index.

# 11. Problèmes Rencontrés et Solutions

Cette section documente exhaustivement les 9 problèmes techniques significatifs rencontres, leur analyse de cause racine et les solutions implémentées. La résolution de ces problèmes représente la majeure partie de l'écart de +13h entre le planifie et le réel.

| Probleme | Impact | Cause racine | Solution implémentée | Temps perdu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JsonInput Hop bloque sur 102 MB JSON | 1 ligne au lieu de 299 998 | Limitation mémoire interne de JsonInput — comportement non documente v2.x | Conversion JSON -> CSV dans n8n via RFC 4180, staging en CSV — solution durable | ~3h |
| 25 paires O/D identiques (Marseille) | Distances calculées depuis mauvaise origine | Absence de location_code dans la BDD ERP source — adresse par defaut 'Marseille' | ALTER TABLE + 4 adresses Swiss reelles + refactoring WF-03 | ~3h |
| JOIN dim_distances brise | 80/101 JOIN nuls en Gold | Noms de villes geocodes Google != valeurs brutes ERP (Lucerne vs Luzern) | destination_city = SPLIT_PART(destination_query, ', ', 1) sans modifier WF-03 | ~2h |
| HopApiServer en boucle infinie (10h29) | TRUNCATE+reload incessants sur 541 909 lignes | WF-05 générait des appels POST récursifs vers lui-même | kill PID 1581+1547 + vérification ps aux + relance manuelle unique | ~2h |
| Filtres Metabase ignores silencieusement | Dashboards non interactifs | Cible ["dimension",...] au lieu de ["variable",...] dans API v0.52 | ["variable",["template-tag","nom"]] sur tous les template-tags | ~1h |
| Type category vs string/= sur filtres | Widgets de filtre non interactifs | Changement de comportement Metabase v0.48 -> v0.52 | string/= sur tous les dashboards #14-17 | ~1h |
| dim_date ne couvre que 2020-2030 | Données 2010-2019 sans jointure | Estimation initiale incorrecte de la plage temporelle | generate_series etendu a 2010-2030 (7 670 jours) | ~30min |
| Perte 1 627 lignes CSV | Données incompletes dans silver.ecommerce | Parser CSV naif (split sur virgule) echouait sur descriptions avec virgules | Parser RFC 4180 char-par-char en JavaScript dans n8n | ~4h |
| n8n-nodes-base.localFileTrigger non reconnu à l'exécution | WF-04 ne pouvait pas être activé — erreur 'Unrecognized node type' au démarrage | Node présent dans le code source n8n 2.21.7 mais absent du registre runtime (886 nœuds dans /types/nodes.json) | Watchdog Python (data_sources_watcher.py) + service systemd (etl-data-watcher.service) appelant le webhook WF-04 depuis l'hôte | ~1h |
| WF-04 n'exécutait pas Apache Hop après ajout du nœud via API PATCH | Pipeline s'arrêtait sur WF-03 sans déclencher les transformations Silver/Gold | n8n conserve le routing en mémoire — après PATCH REST, le nœud HTTP Request n'est actif qu'après rechargement complet du workflow | Cycle deactivate → activate via API (POST /rest/workflows/{id}/activate avec versionId) ; pipeline complet validé en 39s | ~30min |
| n8n UI 'Execute Workflow' bloqué en 'Waiting for test event' | Impossible de tester WF-04 directement depuis l'interface sans appel webhook externe | WF-04 ne possédait qu'un déclencheur Webhook — en mode test n8n attend un appel HTTP entrant | Ajout d'un nœud manualTrigger ('Déclenchement Manuel') branché en parallèle du Webhook → test direct depuis l'UI n8n possible | ~15min |

# 12. Qualité et Intégrité des Données

La qualité des données est un enjeu critique dans tout pipeline ETL. Cette section documente ce qui a été concrètement réalisé : audit initial, anomalies découvertes, mesures appliquées, et guide de test pour la démonstration.

## 12.1 Déroulement de la mise en œuvre — étapes réalisées

Étape A — Audit de l'état initial du DWH Gold

Avant toute modification, un audit complet a été exécuté sur les 7 tables Gold pour identifier les violations existantes :

-- Requête d'audit exécutée sur data_warehouse_gold

SELECT 'ecom quantity <= 0', COUNT(*) FROM fact_ecommerce_lines WHERE quantity <= 0

UNION ALL SELECT 'ecom unit_price < 0', COUNT(*) FROM fact_ecommerce_lines WHERE unit_price < 0

UNION ALL SELECT 'ecom total < 0', COUNT(*) FROM fact_ecommerce_lines WHERE total_amount < 0

UNION ALL SELECT 'ship quantity <= 0', COUNT(*) FROM fact_shipment_lines WHERE quantity <= 0

UNION ALL SELECT 'cust name IS NULL', COUNT(*) FROM dim_customers WHERE name IS NULL;

| Métrique auditée | Valeur trouvée | Interprétation |
| --- | --- | --- |
| ecom quantity <= 0 | 10 624 | Retours clients — quantité négative = retour en e-commerce. NORMAL. |
| ecom unit_price < 0 | 2 | Anomalie réelle — prix de vente négatif : -11 062.06 CHF. À corriger. |
| ecom total < 0 | 9 290 | Montants négatifs dus aux retours (quantité négative x prix). NORMAL. |
| ship quantity <= 0 | 4 | Anomalie réelle — quantité = 0.000 avec article_id vide. À corriger. |
| cust name IS NULL | 0 | Contrainte NOT NULL applicable directement. |

Étape B — Identification précise des enregistrements corrompus

-- Anomalie 1 : unit_price < 0

SELECT invoice_no, stock_code, quantity, unit_price, total_amount, country

FROM fact_ecommerce_lines WHERE unit_price < 0;

-- Résultat :

-- A563186 | B | 1.0000 | -11062.0600 | -11062.0600 | United Kingdom

-- A563187 | B | 1.0000 | -11062.0600 | -11062.0600 | United Kingdom

-- Anomalie 2 : quantity = 0 et article_id vide

SELECT document_no, line_no, article_id, quantity, location_code

FROM fact_shipment_lines WHERE quantity = 0 AND (article_id IS NULL OR article_id = '');

-- Résultat : docs 102016/40000, 102037/20000, 102037/30000, 102021/40000

Conclusion : 6 enregistrements réellement corrompus identifiés. Les 10 624 quantités négatives et les 9 290 totaux négatifs sont des retours clients valides — ils ne sont pas corrigés.

Étape C — Vérification de l'intégrité référentielle

-- Test FK fact_ecommerce_lines → dim_customers

SELECT COUNT(*) AS orphan_customers FROM fact_ecommerce_lines f

LEFT JOIN dim_customers d ON f.customer_id = d.customer_id WHERE d.customer_id IS NULL;

-- Résultat : 541 909 (100% orphelins !)

-- customer_id e-commerce : '17850' (format court) vs ERP : '47586954' (format long)

-- → FK directe impossible. Recommandation : table customer_mapping

Étape D — Création de silver.rejected et transfert des anomalies

CREATE TABLE silver.rejected (

id SERIAL PRIMARY KEY,

source_table VARCHAR(100) NOT NULL,

raw_data JSONB,

error_type VARCHAR(50) NOT NULL, -- NULL_CRITICAL | RANGE_ERROR | TYPE_ERROR | DUPLICATE

error_detail TEXT NOT NULL,

rejected_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),

pipeline_run VARCHAR(100)

);

-- Archiver les 2 prix négatifs (RANGE_ERROR)

INSERT INTO silver.rejected (source_table, raw_data, error_type, error_detail, pipeline_run)

SELECT 'fact_ecommerce_lines', to_jsonb(f), 'RANGE_ERROR',

'unit_price négatif (' || unit_price || ') — ajustement manuel erroné',

'integrity_audit_2026-05-29'

FROM fact_ecommerce_lines f WHERE unit_price < 0; -- INSERT 0 2

-- Archiver les 4 lignes vides (NULL_CRITICAL)

INSERT INTO silver.rejected (source_table, raw_data, error_type, error_detail, pipeline_run)

SELECT 'fact_shipment_lines', to_jsonb(f), 'NULL_CRITICAL',

'quantity=0 et article_id NULL — ligne vide sans contenu métier',

'integrity_audit_2026-05-29'

FROM fact_shipment_lines f WHERE quantity = 0 AND (article_id IS NULL OR article_id = '');

-- INSERT 0 4

DELETE FROM fact_ecommerce_lines WHERE unit_price < 0; -- DELETE 2

DELETE FROM fact_shipment_lines WHERE quantity = 0 AND (article_id IS NULL OR article_id = ''); -- DELETE 4

Étape E — Application des contraintes CHECK, NOT NULL et FK

ALTER TABLE fact_ecommerce_lines

ADD CONSTRAINT chk_ecom_unit_price CHECK (unit_price >= 0); -- ALTER TABLE (succès)

ALTER TABLE fact_shipment_lines

ADD CONSTRAINT chk_ship_quantity CHECK (quantity IS NULL OR quantity >= 0);

ALTER TABLE dim_distances

ADD CONSTRAINT chk_dist_km CHECK (distance_km > 0),

ADD CONSTRAINT chk_dist_min CHECK (duration_min > 0);

ALTER TABLE dim_customers ALTER COLUMN name SET NOT NULL; -- 0 nom NULL existant

Étape F — Création de la vue de monitoring v_data_quality_report

CREATE OR REPLACE VIEW v_data_quality_report AS

SELECT 'fact_ecommerce_lines' AS table_name, 'quantity <= 0' AS issue,

COUNT(*) AS anomalies FROM fact_ecommerce_lines WHERE quantity <= 0

UNION ALL SELECT 'fact_ecommerce_lines', 'unit_price < 0',

COUNT(*) FROM fact_ecommerce_lines WHERE unit_price < 0

UNION ALL SELECT 'fact_ecommerce_lines', 'customer_id NULL',

COUNT(*) FROM fact_ecommerce_lines WHERE customer_id IS NULL

UNION ALL SELECT 'fact_shipment_lines', 'quantity <= 0',

COUNT(*) FROM fact_shipment_lines WHERE quantity <= 0

UNION ALL SELECT 'dim_distances', 'distance_km <= 0',

COUNT(*) FROM dim_distances WHERE distance_km <= 0

UNION ALL SELECT 'silver.rejected', 'total rejets',

COUNT(*) FROM silver.rejected; -- CREATE VIEW (succès)

Vérification finale après toutes les opérations

| table_name | Issue | Anomalies | Interprétation |
| --- | --- | --- | --- |
| dim_distances | distance_km <= 0 | 0 | Contrainte respectée |
| fact_ecommerce_lines | customer_id NULL | 0 | Champ obligatoire — OK |
| fact_ecommerce_lines | quantity <= 0 | 10 624 | Retours clients — NORMAL en e-commerce |
| fact_ecommerce_lines | unit_price < 0 | 0 | Nettoyé ✓ |
| fact_shipment_lines | quantity <= 0 | 0 | Nettoyé ✓ |
| silver.rejected | Total rejets | 6 | 6 anomalies archivées ✓ |

## 12.2 Analyse des risques

| Risque | Exemple concret | Impact sans contrôle | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Source manquante | data.csv absent au démarrage | Pipeline plante sans message clair | Traité |
| Doublon | Même expédition chargée deux fois | Doublons Gold, KPIs faux (CA doublé) | Traité |
| Donnée corrompue | unit_price < 0 dans fact_ecommerce_lines | CA erroné, alertes non pertinentes | Traité |
| Suppression source | Client supprimé de l'ERP | Dimensions orphelines — KPIs sur clients inexistants | Documenté |
| Clés inter-systèmes | customer_id e-commerce != ERP | FK impossible entre fact_ecommerce_lines et dim_customers | Documenté |

## 12.3 Architecture de contrôle qualité

| Niveau | Où | Mécanisme | Ce qu'il protège |
| --- | --- | --- | --- |
| Niveau 1 — Amont | n8n WF-04 | Vérification existence fichiers sources avant exécution | Pipeline ne démarre pas si data.csv ou data.json absent |
| Niveau 2 — Silver | Apache Hop Silver + silver.rejected | Validation avant chargement Gold — records invalides isolés | NULL critiques, types incorrects, valeurs hors plage |
| Niveau 3 — Gold | PostgreSQL — contraintes + vue qualité | Contraintes CHECK et NOT NULL sur tables dim/fact | Insertion de données corrompues bloquée en base |

## 12.4 Table silver.rejected — détail des rejets identifiés

| Source | Nb enreg. | Type erreur | Détail |
| --- | --- | --- | --- |
| fact_ecommerce_lines | 2 | RANGE_ERROR | unit_price = -11 062.06 — invoices A563186, A563187 |
| fact_shipment_lines | 4 | NULL_CRITICAL | quantity=0 et article_id NULL — docs 102016, 102037, 102021 |

## 12.5 Contraintes d'intégrité dans PostgreSQL Gold

| Table | Contrainte | Règle | Justification métier |
| --- | --- | --- | --- |
| fact_ecommerce_lines | chk_ecom_unit_price | unit_price >= 0 | Un prix de vente ne peut pas être négatif |
| fact_shipment_lines | chk_ship_quantity | quantity >= 0 | Une quantité expédiée ne peut pas être négative |
| dim_distances | chk_dist_km | distance_km > 0 | Distance nulle ou négative est physiquement impossible |
| dim_distances | chk_dist_min | duration_min > 0 | Durée nulle ou négative est physiquement impossible |
| dim_customers | NOT NULL name | name IS NOT NULL | Un client sans nom est inexploitable en BI |
| dim_shipment_headers | FK customer_id | → dim_customers | Expédition toujours rattachée à un client connu (ERP) |

Note importante : Les quantités négatives dans fact_ecommerce_lines ne sont PAS des erreurs — elles représentent des retours clients (retour = quantité négative en e-commerce). Aucune contrainte ne les bloque : elles sont documentées comme règle métier valide.

## 12.6 Vue de monitoring qualité

-- Résultat attendu (pipeline sain) :

SELECT * FROM v_data_quality_report ORDER BY table_name, issue;

-- fact_ecommerce_lines | quantity <= 0  | 10 624 (retours clients — normal)

-- fact_ecommerce_lines | unit_price < 0 | 0      (0 après nettoyage)

-- fact_ecommerce_lines | customer_id NULL | 0

-- fact_shipment_lines  | quantity <= 0  | 0      (0 après nettoyage)

-- silver.rejected      | total rejets   | 6      (audit initial)

## 12.7 Limite identifiée — clés inter-systèmes

Une limite structurelle a été identifiée : le customer_id de fact_ecommerce_lines (format numérique court : '17850') est incompatible avec celui de dim_customers (format ERP long : '47586954'). Ces deux sources proviennent de systèmes distincts (plateforme e-commerce vs ERP). Une FK directe est impossible. Recommandation : créer une table customer_mapping pour unifier les identifiants.

## 12.8 Guide de démonstration — tester chaque cas d'intégrité

Cas 1 — WF-04 bloque le pipeline si source invalide

# Sous-cas A — Fichier absent (renommage)

mv /home/nyanu/Documents/ETL_Projet/data_sources/data.csv data.csv.bak

curl -s -X POST http://localhost:5678/webhook/run-etl-projet -H 'Content-Type: application/json' -d '{}'

# → Code erreur FICHIER_ABSENT — WF-01/02/03/Hop non déclenchés

mv data.csv.bak /home/nyanu/Documents/ETL_Projet/data_sources/data.csv  # restaurer

# Sous-cas B — Fichier trop petit (corrompu/tronqué)

echo 'fake,data' > /home/nyanu/Documents/ETL_Projet/data_sources/data.csv

curl -s -X POST http://localhost:5678/webhook/run-etl-projet -H 'Content-Type: application/json' -d '{}'

# → Code erreur FICHIER_TROP_PETIT (taille < 50 000 octets)

Cas 2 — CDC : zéro doublon sur re-exécution

docker exec dwh_postgres psql -U nyanu -d data_warehouse_gold \

-c "SELECT COUNT(*) AS avant FROM fact_ecommerce_lines;"

# → 541 909

curl -s -X POST http://localhost:5678/webhook/run-etl-projet -d '{}'

docker exec dwh_postgres psql -U nyanu -d data_warehouse_gold \

-c "SELECT COUNT(*) AS apres FROM fact_ecommerce_lines;"

# → 541 909 (identique — WF-01 status='skipped', Hop UPSERT idempotent)

Cas 3 — CHECK constraint : donnée corrompue bloquée en base

docker exec dwh_postgres psql -U nyanu -d data_warehouse_gold -c "

INSERT INTO fact_ecommerce_lines (invoice_no, stock_code, quantity, unit_price,

total_amount, customer_id, country)

VALUES ('TEST001', 'X99', 1, -50.00, -50.00, '99999', 'CH');"

# → ERROR: violates check constraint "chk_ecom_unit_price"

docker exec dwh_postgres psql -U nyanu -d data_warehouse_gold -c "

INSERT INTO dim_customers (customer_id, name) VALUES ('TESTCLI', NULL);"

# → ERROR: null value in column "name" violates not-null constraint

Cas 4 — silver.rejected : consulter les 6 anomalies archivées

docker exec dwh_postgres psql -U nyanu -d data_warehouse_gold -c "

SELECT id, source_table, error_type, LEFT(error_detail, 60) AS detail,

rejected_at::date FROM silver.rejected ORDER BY id;"

# → 6 lignes : 2 RANGE_ERROR (unit_price=-11062) + 4 NULL_CRITICAL (quantity=0)

Cas 5 — Vue qualité : état de santé du DWH en temps réel

docker exec dwh_postgres psql -U nyanu -d data_warehouse_gold \

-c "SELECT * FROM v_data_quality_report ORDER BY table_name, issue;"

Cas 6 — dim_distances CHECK : distance impossible bloquée

docker exec dwh_postgres psql -U nyanu -d data_warehouse_gold -c "

INSERT INTO dim_distances (origin, destination, distance_km, duration_min)

VALUES ('Bern', 'Geneve', -10, 0);"

# → ERROR: violates check constraint "chk_dist_km" (distance_km > 0)

Cas 7 — FK : expédition sans client connu bloquée

docker exec dwh_postgres psql -U nyanu -d data_warehouse_gold -c "

INSERT INTO dim_shipment_headers (header_id, customer_id, order_no)

VALUES ('HDR-TEST', 'CLIENT-INEXISTANT', 'ORD-999');"

# → ERROR: violates foreign key constraint "dim_shipment_headers_customer_id_fkey"

Cas 8 — DWH Gold vide : reconstruction complète depuis staging via Hop

# Simuler la perte de données

docker exec dwh_postgres psql -U nyanu -d data_warehouse_gold \

-c "TRUNCATE fact_ecommerce_lines CASCADE;"

# → 0 lignes

# Vérifier que le staging est intact

ls -lh /home/nyanu/Documents/ETL_Projet/staging/flat_files/data_merged.json

# → 103 MB

# Reconstruire via Hop direct (sans n8n)

docker exec transform_hop /bin/bash -c \

"/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/hop-run.sh \

--project=ETL_Projet --file=/project/workflows/main_etl.hwf \

--runconfig=local 2>&1"

# Vérifier la reconstruction

docker exec dwh_postgres psql -U nyanu -d data_warehouse_gold \

-c "SELECT COUNT(*) FROM fact_ecommerce_lines;"

# → 541 909 (reconstruit intégralement)

Cas 9 — Apache Hop arrêté : redémarrage et re-déclenchement

docker stop transform_hop

curl -s -X POST http://localhost:5678/webhook/run-etl-projet -d '{}'

# → n8n WF-03 : erreur POST http://172.18.0.6:9999/run-etl (connection refused)

docker compose start apache-hop  # attendre ~20s

docker exec transform_hop curl -s http://localhost:9999/health

# → {"status":"ok"}

# Re-déclencher la transformation

curl -s -X POST http://localhost:5678/webhook/run-etl-projet -d '{}'

# → RTO < 30s. Bind-mounts intacts. 0 reconfiguration.

Cas 10 — n8n arrêté : redémarrage et reprise

docker stop ingestion_n8n

curl --max-time 3 http://localhost:5678/healthz  # → connection refused

docker compose start n8n  # attendre ~10s

curl http://localhost:5678/healthz  # → {"status":"ok"}

# Vérifier que les 4 workflows sont actifs

curl -s -H 'X-N8N-API-KEY: n8n_api_39cf9ddc772145ee828f396e51fdeabe' \

http://localhost:5678/api/v1/workflows | \

python3 -c "import sys,json; [print(w['name'],'-','actif' if w['active'] else 'INACTIF')

for w in json.load(sys.stdin)['data']]"

# → WF-04 / WF-01 / WF-02 / WF-03 : tous actifs

# Mode dégradé : Hop seul si staging à jour

docker exec transform_hop /bin/bash -c \

"/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/hop-run.sh --project=ETL_Projet \

--file=/project/workflows/main_etl.hwf --runconfig=local 2>&1" | tail -5

# 13. Gestion des Accès et Sécurité

## 13.1 Profils utilisateurs PostgreSQL Gold

Trois profils d'accès ont été configurés sur la base data_warehouse_gold afin de respecter le principe du moindre privilège. Un audit des permissions a été réalisé et les droits corrigés en conséquence.

| Utilisateur | Rôle métier | Droits | Tables accessibles (vérifié par audit) |
| --- | --- | --- | --- |
| nyanu | Propriétaire ETL | SUPERUSER — tous droits | Toutes — Apache Hop utilise ce compte pour INSERT/UPDATE Gold |
| metabase_ro | Admin analytique (lecture globale) | SELECT — lecture seule | 7 tables Gold (dim + fact) + v_data_quality_report + silver.rejected |
| metabase_sales | Équipe commerciale (Vente) | SELECT — lecture seule | 5 tables: fact_ecommerce_lines, fact_shipment_lines, dim_articles, dim_customers, dim_date |

## 13.2 Matrice des accès par table

| Table | nyanu | metabase_ro | metabase_sales | Justification métier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fact_ecommerce_lines | R/W | R | R | Lignes de vente — visible équipe commerciale |
| fact_shipment_lines | R/W | R | R | Lignes expédition — visible équipe commerciale (corrigé) |
| dim_customers | R/W | R | R | Clients — visible équipe commerciale |
| dim_articles | R/W | R | R | Articles — visible équipe commerciale |
| dim_date | R/W | R | R | Dimension temporelle — visible équipe commerciale |
| dim_distances | R/W | R | — | Distances logistiques — confidentiel, hors périmètre vente |
| dim_shipment_headers | R/W | R | — | En-têtes expédition — confidentiel |
| v_data_quality_report | R/W | R | — | Vue monitoring qualité — admin uniquement |
| silver.rejected | R/W | R | — | Anomalies isolées — admin uniquement |

## 13.3 Audit et corrections appliquées

Anomalie identifiée lors de l'audit : metabase_sales n'avait accès qu'à 4 tables au lieu de 5 — la table fact_shipment_lines était manquante.

-- Audit exécuté

SELECT table_name FROM information_schéma.role_table_grants

WHERE grantee = 'metabase_sales';

-- Résultat avant correction : 4 tables (fact_shipment_lines absente)

-- Correction

GRANT SELECT ON fact_shipment_lines TO metabase_sales;

-- Vérification après correction

-- metabase_sales : 5 tables accessibles

-- dim_distances + dim_shipment_headers : permission denied (conforme)

Mots de passe réinitialisés lors de l'audit : metabase_ro → metabase_ro | metabase_sales → metabase_sales

## 13.4 Correction connexion Metabase

Anomalie identifiée : les deux connexions Metabase utilisaient un mot de passe obsolète (placeholder **MetabasePass**) — Metabase ne pouvait pas se connecter après réinitialisation PostgreSQL. Conséquence : le schéma n'était pas resynchronisé et fact_shipment_lines restait invisible dans le dashboard Ventes.

-- Mots de passe mis à jour dans Metabase (API PUT /api/database/:id)

-- DB 2 — DWH Gold (Complet) : user=metabase_ro / password=metabase_ro

-- DB 3 — DWH Gold (Ventes) : user=metabase_sales / password=metabase_sales

-- Schéma resynchronisé après correction

POST /api/database/2/sync_schéma → {"status": "ok"}

POST /api/database/3/sync_schéma → {"status": "ok"}

POST /api/database/3/rescan_values → {"status": "ok"}

-- Vérification finale (DWH Gold Ventes - 5 tables visibles)

dim_articles / dim_customers / dim_date / fact_ecommerce_lines / fact_shipment_lines

## 13.5 Guide de connexion — accès au Data Warehouse et à Metabase

Connexion PostgreSQL Gold

| Paramètre |  | Valeur |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Container Docker |  | dwh_postgres |  |
| Host (depuis l'hôte) |  | localhost |  |
| Port (depuis l'hôte) |  | 5433 (remapping Docker du port interne 5432) |  |
| Base de données |  | data_warehouse_gold |  |
| Utilisateur | Mot de passe |  | Usage / Accès |
| nyanu | nyanu |  | Administration ETL — Apache Hop — SUPERUSER |
| metabase_ro | metabase_ro |  | Lecture analytique globale — SELECT sur 7 tables Gold + vues |
| metabase_sales | metabase_sales |  | Équipe commerciale — SELECT sur 5 tables |

# Connexion en ligne de commande

docker exec -it -e PGPASSWORD='nyanu' dwh_postgres \

psql -U nyanu -d data_warehouse_gold

# Depuis un client externe (DBeaver, pgAdmin, TablePlus...)

Host : localhost | Port : 5433 | Database : data_warehouse_gold

User : nyanu (ou metabase_ro / metabase_sales) | Password : (même valeur)

Connexion Metabase (Business Intelligence)

| Paramètre |  | Valeur |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| URL |  | http://localhost:3000 |  |  |  |
| Container Docker |  | analytics_metabase |  |  |  |
| Version |  | Metabase v0.52.9 |  |  |  |
| Compte | Email |  | Mot de passe | Rôle | Dashboards accessibles |
| Admin | admin@etl-projet.local |  | - | Administrateur | Tous les dashboards + configuration |
| Analytique (Ventes) | vente@etl-projet.local |  | - | Utilisateur lecture seule | Dashboards connectés DWH Gold (Ventes) |
| Logistique | logistique@etl-projet.local |  | - | Utilisateur lecture seule | Dashboard Logistique (#15) uniquement |

# 14. Plan de Reprise d'Activité (PRA)

Ce plan documente les procédures de reprise pour chaque scénario de défaillance susceptible d'affecter le pipeline ETL. L'architecture Docker locale et l'idempotence du pipeline (CDC + UPSERT) rendent la plupart des reprises rapides et non destructrices.

## 14.1 Périmètre et hypothèses

| Hypothèse | Valeur |
| --- | --- |
| Architecture | 100% locale — Docker Compose sur bastion Linux. Aucun service cloud. |
| Persistance | Volumes bind-mount : ./minio/data, ./postgres_gold/data, ./n8n_data — données conservées entre redémarrages |
| Idempotence | CDC MD5 (n8n) + UPSERT INSERT...ON CONFLICT (Apache Hop) — toute re-exécution est sans effet si les données n'ont pas changé |
| Sauvegarde chaude | Fichiers sources dans staging/flat_files/ — restauration immédiate sans réseau |
| RTO | Recovery Time Objective = temps avant reprise normale du pipeline |
| RPO | Recovery Point Objective = perte de données maximale acceptable |

## 14.2 Scénario 1 — Source de données corrompue, renommée ou supprimée

Détection : WF-04 bloque immédiatement avec l'un des codes suivants : FICHIER_ABSENT, FICHIER_TROP_PETIT (taille < seuil), EN_TETE_INVALIDE (header CSV inattendu), JSON_INVALIDE. WF-01, WF-02, WF-03 et Apache Hop ne sont jamais déclenchés.

| Cause | Procédure de résolution |
| --- | --- |
| Fichier renommé ou supprimé | cp staging/flat_files/data.csv data_sources/data.csv && curl -X POST http://localhost:5678/webhook/pipeline-init -d '{}' |
| Fichier tronqué | Restaurer depuis staging/flat_files/ (20 MB / 89 MB — sauvegarde chaude) |
| En-tête CSV corrompu | Vérifier que le fichier commence par : InvoiceNo,StockCode,... Si non : restaurer |
| JSON invalide | head -c 5 data_sources/data.json — doit commencer par '['. Sinon : restaurer |

RTO : < 2 minutes. RPO : 0 (staging/flat_files/ est la sauvegarde chaude — toujours disponible).

## 14.3 Scénario 2 — Base source database_extern_local

Cas A — Container arrêté (machine Windows accessible)

# Sur la machine Windows (PowerShell)

cd "D:\Projet de SI"

docker compose up -d db_postgres

docker exec db_postgres pg_isready -U postgres -d database_extern_local

# → /var/run/postgresql:5432 - accepting connections

# RTO : < 2 min. RPO : 0 — bind-mount préserve toutes les données.

Cas B — Machine Windows inaccessible

# Étape 1 — Copier postgres_data via WinSCP (ARRÊTER le container AVANT)

# Source Windows : D:\Projet de SI\postgres_data\

# Destination Linux : /home/nyanu/Documents/ETL_Projet/postgres_data_extern_backup/

# Étape 2 — Lancer le container de secours sur Linux

cat > docker-compose-extern-fallback.yml << 'EOF'

services:

db_extern_fallback:

image: postgres:16

container_name: db_extern_fallback

ports: ["5434:5432"]

environment:

POSTGRES_USER: postgres

POSTGRES_PASSWORD: postgres

POSTGRES_DB: database_extern_local

volumes:

- ./postgres_data_extern_backup:/var/lib/postgresql/data

networks: [etl_network]

EOF

docker compose -f docker-compose-extern-fallback.yml up -d

# RTO : < 20 min. RPO : Dernière copie manuelle de postgres_data/.

Avertissement : Ne jamais synchroniser postgres_data/ en temps réel !

PostgreSQL maintient des verrous de fichiers (WAL, shared_memory). Copier pendant que le container tourne produit un état inconsistant. Procédure : STOP → COPY → START.

## 14.4 Scénario 3 — PostgreSQL Gold (Data Warehouse) tombe

# Redémarrage simple

docker compose restart postgres_gold

docker exec dwh_postgres pg_isready -U nyanu -d data_warehouse_gold

# → /var/run/postgresql:5432 - accepting connections

# Restauration depuis dump (corruption volume)

docker exec dwh_postgres pg_restore -U nyanu -d data_warehouse_gold \

/var/lib/postgresql/data/backup_YYYYMMDD.dump

# Sauvegarde préventive (quotidienne recommandée)

docker exec dwh_postgres pg_dump -U nyanu data_warehouse_gold \

-F c -f /var/lib/postgresql/data/backup_$(date +%Y%m%d).dump

RTO : < 5 min (redémarrage simple) | < 30 min (restauration depuis dump). RPO : Dernière sauvegarde pg_dump.

Atout architecture Medallion : si le volume PostgreSQL est entièrement perdu, une re-exécution complète du pipeline (curl -X POST http://localhost:5678/webhook/run-etl-projet) reconstruit intégralement le DWH Gold depuis les fichiers Bronze dans MinIO.

Cas C — Données supprimées (container actif, tables vidées)

| Cas | Staging intact ? | Procédure | RTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Tables TRUNCATE ou DROP | Oui | docker exec transform_hop hop-run.sh main_etl.hwf | < 15 min |
| Volume PostgreSQL effacé | Oui | docker compose restart postgres_gold → puis hop-run.sh | < 20 min |
| Volume effacé + staging vide | Non | curl pipeline-init (re-ingère tout + refait Hop) | < 30 min |
| Backup pg_dump disponible | N/A | pg_restore → données cohérentes à la date du dump | < 30 min |

## 14.5 Scénario 4 — MinIO (Data Lake Bronze) tombe

docker compose restart minio

curl http://localhost:9000/minio/health/live  # → HTTP 200

# Vérifier les buckets

docker run --rm --network etl_network \

-e MC_HOST_local=http://nyanu:nyanu1234@172.18.0.3:9000 \

minio/mc ls local/bronze/

# Si données perdues : re-ingérer depuis data_sources

curl -X POST http://localhost:5678/webhook/run-etl-projet -d '{}'

RTO : < 3 min (redémarrage) | < 20 min (re-ingestion complète). RPO : 0. MinIO n'est que la couche Bronze — tant que data_sources/ est intact, une re-ingestion complète est possible sans perte de données finale dans le DWH Gold.

## 14.6 Scénario 5 — Coupure Internet

| Composant | Dépendance Internet | Impact si coupure |
| --- | --- | --- |
| n8n, MinIO, PostgreSQL, Metabase | Aucune | Zéro — services Docker locaux |
| Notifications MinIO → n8n | Aucune | Zéro — réseau Docker interne (172.18.0.0/16) |
| WF-03 Google Distance Matrix API | Requise | WF-03 bloque — paires O/D non calculées |
| Pull images Docker | Uniquement au premier pull | Zéro si images déjà en cache local |

Résolution : WF-03 est event-driven — il se re-exécutera automatiquement au prochain dépôt de salesshipmentheader dans MinIO. Les distances déjà calculées restent dans MinIO et le DWH Gold. RTO : 0. RPO : 0 pour les données existantes. Seuls les nouveaux calculs de distances sont différés.

## 14.7 Scénario 6 — Panne complète de la machine

cd /home/nyanu/Documents/ETL_Projet

docker compose up -d

# Les données sont préservées dans les volumes bind-mount :

# ./minio/data → tous les fichiers Bronze intacts

# ./postgres_gold/data → DWH Gold intact

# ./n8n_data → workflows et historique intacts

# ./metabase_data → dashboards et configuration intacts

# Vérification post-démarrage

docker ps  # 5 containers Up

curl http://localhost:5678/healthz  # n8n OK

curl http://localhost:9000/minio/health/live  # MinIO OK

curl http://localhost:3000/api/health  # Metabase OK

RTO : < 10 min. RPO : 0 — volumes bind-mount persistent au redémarrage OS.

## 14.8 Scénario 7 — Apache Hop hors service

# Vérification de l'état

docker ps --filter name=transform_hop --format '{{.Status}}'

docker exec transform_hop curl -s http://localhost:9999/health  # → {"status":"ok"}

# Redémarrage

docker compose restart apache-hop  # attendre ~20s que Tomcat + HopApiServer démarrent

docker exec transform_hop curl -s http://localhost:9999/health  # → {"status":"ok"}

# Option A — pipeline complet

curl -s -X POST http://localhost:5678/webhook/run-etl-projet -d '{}'

# Option B — transformation seule (staging déjà à jour)

docker exec transform_hop /bin/bash -c \

"/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/hop-run.sh \

--project=ETL_Projet --file=/project/workflows/main_etl.hwf \

--runconfig=local 2>&1" | tail -5

# → Pipeline execution finished (exitCode=0)

# Si les fichiers de pipeline sont corrompus

tar -xzf /chemin/backup/apache_hop_data_YYYYMMDD.tar.gz -C /home/nyanu/Documents/ETL_Projet/

docker compose restart apache-hop

RTO : < 3 min (redémarrage simple) | < 20 min (restauration pipelines). RPO : 0.

## 14.9 Scénario 8 — n8n hors service

# Vérification

curl --max-time 5 http://localhost:5678/healthz  # → connection refused si arrêté

docker logs ingestion_n8n --tail=50 | grep -i 'error\|fatal\|crash'

# Redémarrage (workflows persistés dans n8n_data/database.sqlite)

docker compose restart n8n  # attendre ~10s

curl http://localhost:5678/healthz  # → {"status":"ok"}

# Vérifier les 4 workflows actifs

curl -s -H 'X-N8N-API-KEY: n8n_api_39cf9ddc772145ee828f396e51fdeabe' \

http://localhost:5678/api/v1/workflows | \

python3 -c "import sys,json; [print(w['name'],'-','actif' if w['active'] else 'INACTIF')

for w in json.load(sys.stdin)['data']]"

# → WF-04 / WF-01 / WF-02 / WF-03 : tous actifs

# Mode dégradé : ingestion urgente sans n8n

docker exec transform_hop /bin/bash -c \

"/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/hop-run.sh --project=ETL_Projet \

--file=/project/workflows/main_etl.hwf --runconfig=local 2>&1" | tail -5

# Si n8n_data corrompu

cp /chemin/backup/n8n_data_YYYYMMDD/database.sqlite \

/home/nyanu/Documents/ETL_Projet/n8n_data/database.sqlite

docker compose restart n8n

RTO : < 2 min (redémarrage) | < 15 min (restauration n8n_data). RPO : 0.

## 14.10 Tableau récapitulatif RTO / RPO

| Scénario | RTO | RPO | Action principale |
| --- | --- | --- | --- |
| Source corrompue / manquante | < 2 min | 0 | cp staging/flat_files/* data_sources/ → relancer pipeline-init |
| database_extern_local — container arrêté | < 2 min | 0 | docker compose up -d db_postgres (Windows) |
| database_extern_local — machine inaccessible | < 20 min | Dernière copie | WinSCP copie postgres_data/ → docker-compose-extern-fallback.yml |
| PostgreSQL Gold crash | < 5 min | 0 | docker compose restart postgres_gold |
| PostgreSQL Gold corrompu (volume) | < 30 min | Dernier dump | pg_restore depuis dump OU re-exécution complète du pipeline |
| MinIO crash | < 3 min | 0 | docker compose restart minio |
| DWH Gold — données supprimées (container actif) | < 15 min | 0 | staging intact → docker exec transform_hop hop-run.sh main_etl.hwf |
| Apache Hop crash | < 3 min | 0 | docker compose restart apache-hop → re-déclencher Hop |
| Apache Hop pipelines corrompus | < 20 min | 0 | Restaurer apache_hop_data/ depuis backup → restart → hop-run.sh |
| n8n crash | < 2 min | 0 | docker compose restart n8n (workflows se réactivent automatiquement) |
| n8n_data corrompu (SQLite) | < 15 min | 0 | Restaurer database.sqlite → restart n8n (mode dégradé : Hop direct) |
| Internet coupé | 0 | 0 | Rien — architecture 100% locale. Seul WF-03 (Google API) est différé. |
| Panne complète machine | < 10 min | 0 | docker compose up -d (volumes bind-mount préservés) |

## 14.11 Script de sauvegarde recommandé

Ce script couvre toutes les données critiques. Exécution quotidienne recommandée (~5 minutes) :

#!/bin/bash

# backup_etl.sh — sauvegarde quotidienne du projet ETL

DATE=$(date +%Y%m%d)

BACKUP_DIR="/home/nyanu/Documents/ETL_Projet/staging/backups/$DATE"

mkdir -p $BACKUP_DIR

# 1. DWH Gold — dump PostgreSQL complet

docker exec dwh_postgres pg_dump -U nyanu data_warehouse_gold \

-F c -f /var/lib/postgresql/data/backup_${DATE}.dump

cp /home/nyanu/Documents/ETL_Projet/postgres_gold/data/backup_${DATE}.dump \

$BACKUP_DIR/dwh_gold_${DATE}.dump

# 2. Data Lake Bronze — archive MinIO

tar -czf $BACKUP_DIR/minio_bronze_${DATE}.tar.gz \

/home/nyanu/Documents/ETL_Projet/minio/data/

# 3. Fichiers sources (sauvegarde chaude)

cp /home/nyanu/Documents/ETL_Projet/data_sources/data.csv \

/home/nyanu/Documents/ETL_Projet/staging/flat_files/data.csv

cp /home/nyanu/Documents/ETL_Projet/data_sources/data.json \

/home/nyanu/Documents/ETL_Projet/staging/flat_files/data.json

echo "Sauvegarde $DATE terminée dans $BACKUP_DIR"

# 15. Conclusion et Recommandations

## 15.1 Bilan du projet

Le pipeline de données conçu dans ce laboratoire réalise l'ensemble des objectifs pédagogiques et techniques :

- 3 sources hétérogènes intégrées (fichiers plats CSV+JSON, base PostgreSQL locale (Docker), API Google Distance Matrix)

- Architecture Médaillon Bronze/Silver/Gold opérationnelle avec audit trail permanent

- Pipeline ETL automatise de bout en bout en ~39 secondes via n8n + Apache Hop

- Modèle dimensionnel en flocon : 7 tables Gold (2 faits + 4 dimensions + 1 calendrier)

- 4 dashboards Metabase interactifs avec 43 tests valides a 100%

- 541 909 transactions traitées pour un CA total de 9 747 748 EUR

- Documentation complète des 9 problèmes techniques résolus et leurs solutions

## 15.2 Analyse critique de l'architecture

L'architecture choisie présent des forces mais aussi des limites à prendre en compte dans une évolution future :

Forces :

- Simplicité de démarrage : un seul docker-compose up lance l'intégralité du stack

- Reproductibilité : chaque pipeline est idempotent (TRUNCATE + INSERT), relançable sans risque

- Séparation claire des couches : Bronze (audit), Silver (nettoyage), Gold (analytique)

- CDC efficace : aucun rechargement si les données n'ont pas change

Limites et axes d'amélioration :

- Scalabilité : pour des volumes > 1 GB, remplacer Apache Hop par Apache Spark ou dbt

- Résilience : absence de retry automatique en cas d'échec ETL partiel

- Sécurité : chiffrement des données sensibles en couche Bronze (emails, noms clients)

- Monitoring : absence d'alertes en cas d'échec pipeline (intégration Slack/email recommandée)

# 16. Sources et Références

## 16.1 Documentation officielle des outils

- Apache Hop Documentation v2.x — Apache Software Foundation. https://hop.apache.org/docs/

- n8n Documentation — n8n GmbH. https://docs.n8n.io/

- MinIO Documentation — MinIO Inc. https://min.io/docs/minio/linux/index.html

- PostgreSQL 16 Documentation — The PostgreSQL Global Development Group. https://www.postgresql.org/docs/16/

- Metabase v0.52 Documentation — Metabase Inc. https://www.metabase.com/docs/v0.52/

- Docker Compose Reference v3.8 — Docker Inc. https://docs.docker.com/compose/compose-file/

## 16.2 Sources de données

- UK Online Retail Dataset — Chen, D. (2019). E-Commerce Data. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/carrie1/ecommerce-data

- Google Distance Matrix API — Google LLC. Calcul de distances et durées de trajet routier. https://developers.google.com/maps/documentation/distance-matrix

- Base de données locale PostgreSQL (database_extern_local, conteneur Docker sur le même PC que data.csv/data.json, accessible via host.docker.internal:5432) — Source locale non-ERP

## 16.3 Bibliographie technique

- Kimball, R. & Ross, M. (2013). The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling, 3rd edition. Wiley. ISBN: 978-1-118-53080-1

- Inmon, W.H. (2005). Building the Data Warehouse, 4th edition. Wiley. ISBN: 978-0-7645-9944-6

- Reis, J. & Housley, M. (2022). Fundamentals of Data Engineering: Plan and Build Robust Data Systems. O'Reilly Media. ISBN: 978-1-098-10820-1

- Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications. O'Reilly Media. ISBN: 978-1-449-37332-0

- Inmon, W.H., Linstedt, D. & Levins, M. (2016). Data Architecture: A Primer for the Data Scientist. Morgan Kaufmann.

## 16.4 Références techniques

- Architecture Medallion — Databricks Inc. https://www.databricks.com/glossary/medallion-architecture

- RFC 4180 — Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files. IETF, 2005. https://tools.ietf.org/html/rfc4180

- Change Data Capture patterns — Kleppmann, M. https://www.confluent.io/learn/change-data-capture/

- Star Schéma vs Snowflake Schéma — Kimball Group. https://www.kimballgroup.com/

- pycountry — Python library for ISO 3166 country codes. https://pypi.org/project/pycountry/

## 16.5 Versions des outils utilisés

| Outil | Version | Licence | Utilisation dans le projet |
| --- | --- | --- | --- |
| n8n | 2.21.7 | Fair-code (Apache 2.0) | Orchestration, CDC, 4 workflows d'ingestion |
| MinIO | RELEASE.2024-x | AGPLv3 | Data Lake Bronze (stockage objet S3) |
| Apache Hop | 2.x | Apache 2.0 | 13 pipelines ETL Silver et Gold |
| PostgreSQL | 16.x | PostgreSQL License | Data Warehouse Silver + Gold |
| Metabase | v0.52.9 OSS | AGPLv3 | 4 tableaux de bord BI interactifs |
| Docker Compose | 3.8 | Apache 2.0 | Conteneurisation du stack complet |
| Google Distance Matrix API | v1 | Google ToS | Calcul de 33 distances routieres |
| pycountry | 22.3.5 | LGPL | Conversion pays -> codes ISO-2 |

# Annexes

## Annexe A — Architecture du Pipeline de Données

Le diagramme suivant illustre l'architecture complète du pipeline de données : depuis la collecte des trois sources brutes jusqu'à la création des quatre dashboards interactifs, en passant par les trois couches de l'architecture Médaillon.

Figure A.1 — Architecture complète : Médaillon Bronze -> Silver -> Gold -> BI

## Annexe B — Schéma Dimensionnel Gold (Snowflake)

Le schéma ci-dessous présente le modèle dimensionnel complet du Data Warehouse Gold avec les sept tables et leurs relations (clés primaires, clés étrangères, types de données).

Figure B.1 — Star Schéma Gold : 2 tables de faits + 4 dimensions + 1 calendrier

## Annexe C — Dashboards Metabase en production

Figure C.1 — Dashboard #14 : Ventes E-Commerce Analytics

Figure C.2 — Dashboard #15 : Logistique Distances & Expeditions

Figure C.3 — Dashboard #16 : Clients Geographie & Analyse

Figure C.4 — Dashboard #17 : Operationnel KPIs & Volumes

## Annexe D — Etat final des tables Gold

| Table | Lignes | Taille | Type | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| public.fact_ecommerce_lines | 541 909 | 79 MB | Fait | Transactions e-commerce 2010-2011, 38 pays |
| public.fact_shipment_lines | 183 | 56 kB | Fait | Lignes d'expedition WMS, 4 entrepôts |
| public.dim_customers | 90 | 64 kB | Dimension | Référentiel clients ERP |
| public.dim_articles | 193 | 72 kB | Dimension | Catalogue articles/produits ERP |
| public.dim_shipment_headers | 101 | 72 kB | Dimension | En-tetes expeditions (location_code, dates, villes) |
| public.dim_distances | 33 | 32 kB | Dimension | Routes entrepot-destination (km + duree min) |
| public.dim_date | 7 670 | 760 kB | Dimension | Calendrier analytique 2010-2030 |

## Annexe E — Comptes Metabase et permissions

| Utilisateur | Groupe | Acces données | Dashboards visibles |
| --- | --- | --- | --- |
| admin@etl-projet.local | Administrators | Toutes les bases (unrestricted) | Tous (#14-17) |
| vente@etl-projet.local | Vente | DB_SALES (unrestricted) | Ventes (#14) uniquement |
| (autres) | All Users | legacy-no-self-service | Aucun |
| logistique@etl-projet.local | Logistique | DB_LOGISTIQUE (unrestricted) | Logistique (#15) uniquement |

# Annexe F — Scripts du Pipeline ETL

Cette annexe regroupe l'ensemble des scripts techniques du pipeline ETL. Chaque fichier est présenté dans sa version de production.

## F.1 — Infrastructure Docker (docker-compose.yml)

Définit les 5 services Docker du pipeline ETL (MinIO, n8n, Apache Hop, PostgreSQL Gold, BC NTLM Proxy), leur réseau interne bridge (172.18.0.0/16) et les volumes partagés.

networks:

etl_network:

driver: bridge

name: etl_network

ipam:

config:

- subnet: 172.18.0.0/16

gateway: 172.18.0.1

services:

minio:

image: minio/minio:latest

container_name: datalake_minio

ports:

- "9000:9000"

- "9001:9001"

volumes:

- /home/nyanu/Documents/ETL_Projet/minio/data:/data

environment:

MINIO_ROOT_USER: nyanu

MINIO_ROOT_PASSWORD: nyanu1234

command: server /data --console-address ":9001"

restart: unless-stopped

networks:

etl_network:

ipv4_address: 172.18.0.3

healthcheck:

test: ["CMD", "curl", "-f", "http://localhost:9000/minio/health/live"]

interval: 30s

timeout: 10s

retries: 5

start_period: 10s

n8n:

image: docker.n8n.io/n8nio/n8n:latest

container_name: ingestion_n8n

ports:

- "5678:5678"

volumes:

- /home/nyanu/Documents/ETL_Projet/n8n_data:/home/node/.n8n

- /home/nyanu/Documents/ETL_Projet/data_sources:/data_sources

- /home/nyanu/Documents/ETL_Projet/staging:/staging

extra_hosts:

- "host.docker.internal:host-gateway"

environment:

- N8N_HOST=0.0.0.0

- N8N_PORT=5678

- NODE_ENV=production

- N8N_ENCRYPTION_KEY=nyanu_secret_key_99

- NODE_FUNCTION_ALLOW_BUILTIN=fs,path,crypto,os,http,https,net

- NODE_FUNCTION_ALLOW_EXTERNAL=pg

- N8N_NODE_FUNCTION_TIMEOUT=1800000

- N8N_RUNNERS_TASK_TIMEOUT=3600

restart: unless-stopped

networks:

etl_network:

ipv4_address: 172.18.0.5

depends_on:

minio:

condition: service_healthy

apache-hop:

image: apache/hop-web:latest

container_name: transform_hop

ports:

- "8080:8080"

volumes:

- /home/nyanu/Documents/ETL_Projet/apache_hop_data:/project

- /home/nyanu/Documents/ETL_Projet/staging:/staging

- /home/nyanu/Documents/ETL_Projet/hop_start.sh:/hop_start.sh:ro

entrypoint: ["/bin/bash", "/hop_start.sh"]

environment:

- HOP_PROJECT_NAME=ETL_Projet

- HOP_PROJECT_FOLDER=/project

- HOP_ENVIRONMENT_NAME=local

- HOP_LOG_LEVEL=Basic

restart: unless-stopped

networks:

etl_network:

ipv4_address: 172.18.0.2

postgres_gold:

image: postgres:16

container_name: dwh_postgres

ports:

- "5433:5432"

environment:

POSTGRES_USER: nyanu

POSTGRES_PASSWORD: nyanu

POSTGRES_DB: data_warehouse_gold

volumes:

- /home/nyanu/Documents/ETL_Projet/postgres_gold/data:/var/lib/postgresql/data

restart: unless-stopped

networks:

etl_network:

ipv4_address: 172.18.0.4

healthcheck:

test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U nyanu -d data_warehouse_gold"]

interval: 10s

timeout: 5s

retries: 5

start_period: 15s

## F.2 — Scripts JavaScript n8n (Code nodes)

### F.2.1 — Lecture d'un fichier source (WF-01 : data.csv)

Lit le fichier CSV depuis le bind mount Docker et le convertit en binaire base64 pour l'envoi vers MinIO.

// Noeud : "Lire data.csv (bind mount)" — Workflow WF-01

const fs = require('fs');

const filePath = '/data_sources/data.csv';

const buf = fs.readFileSync(filePath);

return [{

json: { fileName: 'data.csv', size: buf.length },

binary: {

data: { data: buf.toString('base64'), mimeType: 'text/csv', fileName: 'data.csv' }

}

}];

### F.2.2 — CDC (Change Data Capture) par hash MD5

Calcule un hash MD5 du fichier et le compare au hash précédemment stocké. Si différent, déclenche l'upload MinIO. Sinon, le workflow s'arrête sans action.

// Noeud : "CDC — Hash MD5 + Chemins MinIO"

// Utilise dans WF-01 (CSV), WF-02 (JSON), WF-03 (PostgreSQL), WF-04 (Distances)

const crypto = require('crypto');

const fs     = require('fs');

const item        = $input.first();

const buf         = Buffer.from(item.binary.data.data, 'base64');

const currentHash = crypto.createHash('md5').update(buf).digest('hex');

const checksumKey  = 'data_csv';

const checksumPath = `/staging/_metadata/checksums/${checksumKey}.json`;

function readChecksum(key) {

try { return JSON.parse(fs.readFileSync(`/staging/_metadata/checksums/${key}.json`, 'utf8')); }

catch(e) { return { hash: null }; }

}

const { hash: storedHash } = readChecksum(checksumKey);

const hashChanged = currentHash !== storedHash;

const now     = new Date();

const YYYY    = now.getFullYear();

const MM      = String(now.getMonth() + 1).padStart(2, '0');

const DD      = String(now.getDate()).padStart(2, '0');

const HHmm    = String(now.getHours()).padStart(2,'0') + String(now.getMinutes()).padStart(2,'0');

const version = `${YYYY}${MM}${DD}_${HHmm}`;

return [{

json: {

hashChanged, currentHash, storedHash,

versionedKey: `raw/flat_files/data_csv/${YYYY}/${MM}/${DD}/${version}/data.csv`,

latestKey:    `raw/flat_files/data_csv/latest/data.csv`,

checksumKey,  fileName: 'data.csv',

},

binary: item.binary

}];

### F.2.3 — Restauration du binaire entre deux uploads S3

En n8n 2.x, un nœud S3 Upload consomme le binaire. Ce Code node le restaure avant le second upload.

// Noeud : "Restaurer binaire CSV"

// Place entre "MinIO — Upload Versionne" et "MinIO — Upload latest"

const cdcOut = $('CDC — Hash MD5 + Chemins MinIO').first();

const s3Out  = $input.first();

return [{ json: { ...cdcOut.json, ...s3Out.json }, binary: cdcOut.binary }];

### F.2.4 — Ecriture staging + sauvegarde du checksum

// Noeud : "Ecrire Staging + Sauver Checksum"

const fs   = require('fs');

const item = $input.first();

const buf  = Buffer.from(item.binary.data.data, 'base64');

fs.mkdirSync('/staging/flat_files', { recursive: true });

fs.writeFileSync('/staging/flat_files/data.csv', buf);

fs.mkdirSync('/staging/_metadata/checksums', { recursive: true });

fs.writeFileSync('/staging/_metadata/checksums/data_csv.json',

JSON.stringify({ hash: item.json.currentHash, updatedAt: new Date().toISOString(),

fileName: 'data.csv', size: buf.length }));

return [{ json: { status: 'ok', wrote: '/staging/flat_files/data.csv' } }];

### F.2.5 — Extraction PostgreSQL locale (WF-02)

// Noeud : "Requete PG — clients" — Workflow WF-02

const { Client } = require('pg');  // NODE_FUNCTION_ALLOW_EXTERNAL=pg requis

const client = new Client({

host: 'host.docker.internal', port: 5432,

database: 'database_extern_local',

user: 'postgres', password: 'postgres',

connectionTimeoutMillis: 10000, statement_timeout: 30000,

});

await client.connect();

const res = await client.query('SELECT row_to_json(t) AS r FROM "clients" t');

await client.end();

const rows = res.rows.map(row => row.r);

return [{ json: { rows, count: rows.length } }];

## F.3 — Micro-service ETL Runner (etl_runner/app.py)

Serveur HTTP Python (port 9999) qui reçoit les requêtes POST /run-etl de n8n (WF-05) et déclenche les pipelines Apache Hop via docker exec.

"""ETL Runner — Micro-service HTTP qui declenche Apache Hop via Docker CLI."""

import subprocess, json, logging, os

from http.server import BaseHTTPRequestHandler, HTTPServer

from datetime import datetime

logging.basicConfig(level=logging.INFO,

format='%(asctime)s [ETL-RUNNER] %(levelname)s %(message)s')

log = logging.getLogger(__name__)

HOP_CONTAINER  = os.getenv("HOP_CONTAINER",  "transform_hop")

HOP_PROJECT    = os.getenv("HOP_PROJECT",    "ETL_Projet")

HOP_WORKFLOW   = os.getenv("HOP_WORKFLOW",   "/project/workflows/main_etl_gold.hwf")

HOP_RUN_CONFIG = os.getenv("HOP_RUN_CONFIG", "local")

class Handler(BaseHTTPRequestHandler):

def log_message(self, fmt, *args): log.info(fmt % args)

def _json(self, code: int, body: dict):

payload = json.dumps(body, indent=2).encode()

self.send_response(code)

self.send_header("Content-Type", "application/json")

self.send_header("Content-Length", str(len(payload)))

self.end_headers()

self.wfile.write(payload)

def do_GET(self):

if self.path == "/health":

self._json(200, {"status": "ok", "ts": datetime.utcnow().isoformat()})

else:

self._json(404, {"error": "not found"})

def do_POST(self):

if self.path != "/run-etl":

self._json(404, {"error": "use POST /run-etl"}); return

started = datetime.utcnow().isoformat()

try:

result = subprocess.run(

["docker", "exec", HOP_CONTAINER,

"/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/hop-run.sh",

"--project", HOP_PROJECT, "-r", HOP_RUN_CONFIG, "-f", HOP_WORKFLOW],

capture_output=True, text=True, timeout=7200)

success = result.returncode == 0

self._json(200 if success else 500, {

"status":      "success" if success else "error",

"returncode":  result.returncode,

"started_at":  started,

"ended_at":    datetime.utcnow().isoformat(),

"stdout_tail": result.stdout[-3000:],

"stderr_tail": result.stderr[-500:],

})

except subprocess.TimeoutExpired:

self._json(504, {"status": "timeout", "message": "Hop > 2h"})

except Exception as exc:

self._json(500, {"status": "error", "message": str(exc)})

if __name__ == "__main__":

port = int(os.getenv("PORT", 9999))

log.info("ETL Runner demarre sur :%d", port)

HTTPServer(("0.0.0.0", port), Handler).serve_forever()

## F.4 — Script de demarrage Apache Hop (hop_start.sh)

Script Bash qui démarre Apache Hop Web et compile/lance à la volée un serveur HTTP Java (port 9999), permettant à n8n de déclencher les pipelines Hop via une API REST interne.

#!/bin/bash

set -Euo pipefail

log() { echo "$(date '+%Y/%m/%d %H:%M:%S') - ${1}"; }

start_hop_api_server() {

cat > /tmp/HopApiServer.java << 'JAVA_EOF'

import com.sun.net.httpserver.HttpServer;

import com.sun.net.httpserver.HttpExchange;

import java.net.InetSocketAddress;

import java.io.*;

import java.nio.charset.StandardCharsets;

public class HopApiServer {

public static void main(String[] args) throws Exception {

HttpServer server = HttpServer.create(new InetSocketAddress(9999), 0);

server.createContext("/run-etl", (HttpExchange ex) -> {

if (!"POST".equalsIgnoreCase(ex.getRequestMethod())) {

byte[] b = "{"error":"POST required"}".getBytes();

ex.sendResponseHeaders(405, b.length); ex.getResponseBody().write(b);

ex.getResponseBody().close(); return;

}

try {

ProcessBuilder pb = new ProcessBuilder("/bin/bash", "-c",

"/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/hop-run.sh " +

"--project=ETL_Projet --file=/project/workflows/main_etl.hwf " +

"--runconfig=local 2>&1");

pb.redirectErrorStream(true);

pb.environment().put("HOP_PROJECT_NAME", "ETL_Projet");

pb.environment().put("HOP_PROJECT_FOLDER", "/project");

Process proc = pb.start();

String out  = new String(proc.getInputStream().readAllBytes(), StandardCharsets.UTF_8);

int    code = proc.waitFor();

String esc  = out.replace("\","\\").replace(""","\"")

.replace("

","\n").replace("
","");

if (esc.length() > 2000) esc = esc.substring(esc.length() - 2000);

String body = "{"status":"" + (code==0?"success":"error") +

"","exitCode":" + code + ","output":"" + esc + ""}";

byte[] b = body.getBytes(StandardCharsets.UTF_8);

ex.getResponseHeaders().set("Content-Type","application/json");

ex.sendResponseHeaders(200, b.length); ex.getResponseBody().write(b);

} catch (Exception e) {

byte[] b = ("{"status":"error","message":""+e.getMessage()+""}").getBytes();

ex.sendResponseHeaders(500, b.length); ex.getResponseBody().write(b);

} finally { ex.getResponseBody().close(); }

});

server.createContext("/health", (HttpExchange ex) -> {

byte[] b = "{"status":"ok"}".getBytes();

ex.getResponseHeaders().set("Content-Type","application/json");

ex.sendResponseHeaders(200, b.length); ex.getResponseBody().write(b);

ex.getResponseBody().close();

});

server.setExecutor(null); server.start();

System.out.println("[HopApiServer] Port 9999 pret");

}

}

JAVA_EOF

cd /tmp && javac HopApiServer.java && java HopApiServer >> /tmp/hop-api-server.log 2>&1 &

log "HopApiServer demarre sur port 9999"

}

start_hop_api_server

/tmp/run-web.sh &

ORIG_PID=$!

( sleep 15

CONFIG=/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/config/hop-config.json

PROJ="${HOP_PROJECT_NAME:-ETL_Projet}"

[ -f "${CONFIG}" ] && sed -i "s/"defaultProject" : "[^"]*"/"defaultProject" : "${PROJ}"/" "${CONFIG}"

log "Projet par defaut patche -> ${PROJ}"

) &

trap "kill -TERM ${ORIG_PID} 2>/dev/null" SIGTERM SIGINT SIGHUP

wait ${ORIG_PID}

## F.5 — Workflow principal Apache Hop (main_etl.hwf)

Orchestre l'enchaînement complet Bronze → Silver → Gold puis purge les tables Silver temporaires.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<workflow>

<name>main_etl</name>

<description>Pipeline ETL complet Bronze→Silver→Gold</description>

<actions>

<action><name>Start</name><type>SPECIAL</type></action>

<action>

<name>ETL Silver</name>

<type>WORKFLOW</type>

<filename>${PROJECT_HOME}/workflows/main_etl_silver.hwf</filename>

<run_configuration>local</run_configuration>

<wait_until_finished>Y</wait_until_finished>

</action>

<action>

<name>ETL Gold</name>

<type>WORKFLOW</type>

<filename>${PROJECT_HOME}/workflows/main_etl_gold.hwf</filename>

<run_configuration>local</run_configuration>

<wait_until_finished>Y</wait_until_finished>

</action>

<action>

<name>Cleanup Silver</name>

<type>SQL</type>

<connection>postgres_gold</connection>

<sql>

TRUNCATE TABLE silver.clients;

TRUNCATE TABLE silver.articles;

TRUNCATE TABLE silver.salesshipmentheader;

TRUNCATE TABLE silver.salesshipmentline;

TRUNCATE TABLE silver.distance_matrix;

TRUNCATE TABLE silver.ecommerce_lines;

</sql>

</action>

<action><name>ETL Termine</name><type>SUCCESS</type></action>

</actions>

<hops>

<hop><from>Start</from>         <to>ETL Silver</to>    <unconditional>Y</unconditional></hop>

<hop><from>ETL Silver</from>    <to>ETL Gold</to>      <evaluation>Y</evaluation></hop>

<hop><from>ETL Gold</from>      <to>Cleanup Silver</to><evaluation>Y</evaluation></hop>

<hop><from>Cleanup Silver</from><to>ETL Termine</to>   <evaluation>Y</evaluation></hop>

</hops>

</workflow>

## F.6 — Workflow couche Silver (main_etl_silver.hwf)

Orchestre les 6 pipelines Silver en séquence, chacun lisant depuis le staging Bronze et chargeant dans le schéma silver de PostgreSQL.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<workflow>

<name>main_etl_silver</name>

<actions>

<action><name>Start</name><type>SPECIAL</type></action>

<action>

<name>01_silver_clients</name><type>PIPELINE</type>

<filename>${PROJECT_HOME}/pipelines/silver/01_silver_clients.hpl</filename>

<run_configuration>local</run_configuration><wait_until_finished>Y</wait_until_finished>

</action>

<action>

<name>02_silver_articles</name><type>PIPELINE</type>

<filename>${PROJECT_HOME}/pipelines/silver/02_silver_articles.hpl</filename>

<run_configuration>local</run_configuration><wait_until_finished>Y</wait_until_finished>

</action>

<action>

<name>03_silver_shipmentheader</name><type>PIPELINE</type>

<filename>${PROJECT_HOME}/pipelines/silver/03_silver_shipmentheader.hpl</filename>

<run_configuration>local</run_configuration><wait_until_finished>Y</wait_until_finished>

</action>

<action>

<name>04_silver_shipmentlines</name><type>PIPELINE</type>

<filename>${PROJECT_HOME}/pipelines/silver/04_silver_shipmentlines.hpl</filename>

<run_configuration>local</run_configuration><wait_until_finished>Y</wait_until_finished>

</action>

<action>

<name>05_silver_distances</name><type>PIPELINE</type>

<filename>${PROJECT_HOME}/pipelines/silver/05_silver_distances.hpl</filename>

<run_configuration>local</run_configuration><wait_until_finished>Y</wait_until_finished>

</action>

<action>

<name>06_silver_flat_files</name><type>PIPELINE</type>

<filename>${PROJECT_HOME}/pipelines/silver/06_silver_flat_files.hpl</filename>

<run_configuration>local</run_configuration><wait_until_finished>Y</wait_until_finished>

</action>

<action><name>Silver Termine</name><type>SUCCESS</type></action>

</actions>

<hops>

<hop><from>Start</from>                  <to>01_silver_clients</to>        <unconditional>Y</unconditional></hop>

<hop><from>01_silver_clients</from>      <to>02_silver_articles</to>       <evaluation>Y</evaluation></hop>

<hop><from>02_silver_articles</from>     <to>03_silver_shipmentheader</to> <evaluation>Y</evaluation></hop>

<hop><from>03_silver_shipmentheader</from><to>04_silver_shipmentlines</to> <evaluation>Y</evaluation></hop>

<hop><from>04_silver_shipmentlines</from><to>05_silver_distances</to>      <evaluation>Y</evaluation></hop>

<hop><from>05_silver_distances</from>    <to>06_silver_flat_files</to>     <evaluation>Y</evaluation></hop>

<hop><from>06_silver_flat_files</from>   <to>Silver Termine</to>           <evaluation>Y</evaluation></hop>

</hops>

</workflow>

## F.7 — Pipeline Silver : nettoyage clients (01_silver_clients.hpl)

Lit les données clients depuis le JSON Bronze (staging), extrait les champs et les charge dans silver.clients (TRUNCATE + INSERT par lots de 100).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<pipeline>

<info>

<name>01_silver_clients</name>

<description>Nettoie et charge les clients depuis staging Bronze vers silver.clients</description>

<pipeline_type>Normal</pipeline_type>

</info>

<order>

<hop><from>Read Bronze JSON</from><to>Load silver.clients</to><enabled>Y</enabled></hop>

</order>

<transform>

<name>Read Bronze JSON</name>

<type>JsonInput</type>

<file>

<name>/staging/database/clients.json</name>

<file_required>Y</file_required>

</file>

<fields>

<field><name>customer_no</name>            <path>$.data[*].customer_no</path>            <type>String</type></field>

<field><name>name</name>                   <path>$.data[*].name</path>                   <type>String</type></field>

<field><name>customer_posting_group</name> <path>$.data[*].customer_posting_group</path> <type>String</type></field>

<field><name>country_region_code</name>    <path>$.data[*].country_region_code</path>    <type>String</type></field>

</fields>

</transform>

<transform>

<name>Load silver.clients</name>

<type>TableOutput</type>

<connection>postgres_gold</connection>

<schema>silver</schema>

<table>clients</table>

<commit>100</commit>

<truncate>Y</truncate>

<use_batch>Y</use_batch>

</transform>

</pipeline>

## F.8 — Pipeline Gold : dimension date (01_dim_date.hpl)

Génère la dimension calendrier complète (2010–2030) via PostgreSQL generate_series(), puis effectue un UPSERT dans public.dim_date.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<pipeline>

<info>

<name>01_dim_date</name>

<description>Genere et charge la dimension date (2010-2030) dans PostgreSQL Gold</description>

</info>

<order>

<hop><from>Generate Date Series</from><to>Load dim_date</to><enabled>Y</enabled></hop>

</order>

<transform>

<name>Generate Date Series</name>

<type>TableInput</type>

<connection>postgres_gold</connection>

<sql><![CDATA[

SELECT

d::date                                   AS date_id,

EXTRACT(YEAR    FROM d)::integer          AS year,

EXTRACT(QUARTER FROM d)::integer          AS quarter,

EXTRACT(MONTH   FROM d)::integer          AS month,

CASE EXTRACT(MONTH FROM d)

WHEN 1 THEN 'Janvier'  WHEN 2 THEN 'Fevrier'   WHEN 3 THEN 'Mars'

WHEN 4 THEN 'Avril'    WHEN 5 THEN 'Mai'        WHEN 6 THEN 'Juin'

WHEN 7 THEN 'Juillet'  WHEN 8 THEN 'Aout'       WHEN 9 THEN 'Septembre'

WHEN 10 THEN 'Octobre' WHEN 11 THEN 'Novembre'  WHEN 12 THEN 'Decembre'

END                                       AS month_name,

EXTRACT(WEEK    FROM d)::integer          AS week,

EXTRACT(DAY     FROM d)::integer          AS day_of_month,

(EXTRACT(DOW    FROM d)::integer + 1)     AS day_of_week,

CASE EXTRACT(DOW FROM d)

WHEN 0 THEN 'Dimanche' WHEN 1 THEN 'Lundi'    WHEN 2 THEN 'Mardi'

WHEN 3 THEN 'Mercredi' WHEN 4 THEN 'Jeudi'    WHEN 5 THEN 'Vendredi'

WHEN 6 THEN 'Samedi'

END                                       AS day_name,

(EXTRACT(DOW FROM d) IN (0, 6))           AS is_weekend

FROM generate_series('2010-01-01'::date, '2030-12-31'::date, '1 day'::interval) AS d

ORDER BY d

]]></sql>

</transform>

<transform>

<name>Load dim_date</name>

<type>InsertUpdate</type>

<connection>postgres_gold</connection>

<lookup>

<schema>public</schema>

<table>dim_date</table>

<key><name>date_id</name><field>date_id</field><condition>=</condition></key>

<value><name>year</name>        <update>Y</update></value>

<value><name>quarter</name>     <update>Y</update></value>

<value><name>month</name>       <update>Y</update></value>

<value><name>month_name</name>  <update>Y</update></value>

<value><name>week</name>        <update>Y</update></value>

<value><name>day_of_month</name><update>Y</update></value>

<value><name>day_of_week</name> <update>Y</update></value>

<value><name>day_name</name>    <update>Y</update></value>

<value><name>is_weekend</name>  <update>Y</update></value>

</lookup>

</transform>

</pipeline>

— Fin du rapport —

Nyanu Kodzo Selom — 3 ING-SE — CPNE-CG — Annee academique 2025-2026

Date de remise : Dimanche 21 juin 2026